DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele

488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky“

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy |
| Adresa: | Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy |
| Telefon: | +420 724877291, +420 724796168 |
| E-mail : | d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz) |
| --- | --- |
| Sídlo: | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 7

Předmětem dodatku č. 7 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona za uplatnění změny závazku dle článku IX. smlouvy o dílo, konkrétně za podmínek bodů 9.1., 9.3.1. a 9.4.1. a).

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – navýšení z 10 MJ na 12 MJ, což činí 6 000,- Kč bez DPH.

Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je nesouhlas vlastníka na listu vlastnictví č. 155 se zařazením jeho pozemků do obvodu KoPÚ ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona, které budou nově vedeny jako pozemky neřešené dle § 2 zákona.

Nová cena hlavního celku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) činí: 2 911 950,- Kč bez DPH.

Nová cena díla činí: 5 696 850,- Kč bez DPH.

Současně dochází k prodloužení termínu dílčího celku 3.4.3. a hlavního celku přípravné práce na 30.6.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Pardubicích dne 18.4.2024 | V Praze dne 18.4.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o |