Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177.

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.3.2024 č.j.: SPU 115446/2024 na změnu počtu MJ u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., a to navýšení o 22 MJ. A dále u dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a to snížení o 2 MJ. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět Dodatku

Změna počtu MJ

- Zhotovitel požádal dopisem ze dne 23.3.2024 o změnu počtu MJ u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6.,

- 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2. a 6.4. K této žádosti se zadavatel vyjádřil tak, že v současném stavu rozpracovanosti pozemkové úpravy je vhodné změnu počtu MJ provést zatím jen u položek 6.2.4. a 6.2.6.

- U položky 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nedochází ke změně rozsahu řešeného území. V zadání KoPÚ byla chybně změřena délka hranic, které bude nutno vyšetřit. Z tohoto důvodu bude počet MJ u této dílčí části navýšen o 22 MJ.

- U položky 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - byl konečný počet MJ ještě upřesněn emailem zaslaným dne 28.3.2024. Na základě skutečné délky vyšetřených hranic bude počet MJ u této dílčí části snížen o 2 MJ.

Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o navýšení počtu měrných jednotek pro výše jmenované dílčí fakturační celky za opodstatněné, a proto s ním souhlasí.

Dodatkem č. 3 dojde ke zvýšení ceny o 72 358,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 82 038,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Čestice u Častolovic (2,37 % ceny).

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2 | Počet MJ Dle SoD | Počet MJ Dle dodatku č. 3 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 509,00 | 120 | 142 | +77 198,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 2 420,00 | 21 | 19 | -4 840,00 |
|  | Změna celkem |  |  |  |  | +72 358,00 |
|  | Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  | +82 038,00 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 652 189,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 1 578 263,50 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 309 276,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 539 728,50 Kč |
| DPH 21% v Kč | 743 342,99 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 4 283 071,49 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 19.4.2024		Datum: 19.4.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel