DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 721 331 639,

E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz ;

olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: 					xxxxx

ID datové schránky:				4pq7xj6

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 					115-6799070217/0100

DIČ: 					CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

- navýšení počtu MJ:

- u dílčí části díla

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na 2 MJ

- u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 1237 MJ (ha) na 1239 MJ

- 6.2.7 Rozbor současného stavu

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 2 |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 2 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 2 |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 2 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  | 17 407,06 |

Celková hodnota změny činí 17 407,06 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ u dílčí části:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 317 MJ (100 bm) na 300 MJ

|  | dílčí část | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 17 |  |  |

Hodnota změny činí 102 850,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla sníží o 85 442,94 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

V souvislosti se zpracováním přípravných prací – šetřením při zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huzová, jehož výsledkem je přesné geodetické zaměření, dochází k upřesnění počtu měrných jednotek, a to jak obvodu pozemkových úprav, tak i řešené plochy, což se promítlo do výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 387 997,47 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 846 877,45 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 224 878,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 459 753,42 Kč |
| DPH 21 % | 1 146 548,22 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 606 301,64 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Brno

Datum: 22. 4. 2024	Datum: 19. 4. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti

GB-geodezie, spol. s r.o.

Jednotkové ceny za měrné jednotky a ceny dílčích částí díla nejsou uvedeny z důvodu uchování obchodního tajemství.