# DODATEK Č. 3

# SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Dne 9. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

- V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 7. 3. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

KoPÚ Částkov

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

130 MJ x 4 598 Kč = 597 740 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

20 MJ x 5 445 Kč = 108 900 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

200 MJ x 2 662 Kč = 53 240 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

460 MJ x 968 Kč = 445 280 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

459 MJ x 1 452 Kč = 666 468 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

54 MJ x 1 694 Kč = 91 476 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

116 MJ x 3 025 Kč = 350 900 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

15 MJ x 3 025 Kč = 45 375 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

1 MJ x 10 164 Kč = 10 164 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

459 MJ x 1 573 Kč = 722 077 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo

460 MJ x 484 Kč = 222 640 Kč

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

105 MJ x 1 754,50 Kč = 184 222,50 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

157 MJ x 1 815 Kč = 284 955 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

26 MJ x 1 694 Kč = 44 044 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

51 MJ x 1 815 Kč = 92 565 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

15 MJ x 1 815 Kč = 27 225 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

1 MJ x 12 705 Kč = 12 705 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

157 MJ x 1 573 Kč = 246 961 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo

160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 4 021 612,50 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 880 647,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 377 520,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 7 279 779,50 Kč |
| DPH 21 % | 1 528 753,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 8 808 533,20 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně

- Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Ve Zlíně dne: 19. 4. 2024		V Brně dne: 18. 4. 2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

| Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě – komplexní pozemkové úpravy Částkov dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku bez DPH v kč | Cena bez DPH celkem v kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 650,00 | 16 250,00 | 15.8.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 345 | 1 400,00 | 483 000,00 | 15.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 115 | 2 500,00 | 287 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb. | 100 bm | 130 | 4 598,00 | 597 740,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | 5 445,00 | 108 900,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 20 | 2 662,00 | 53 240,00 | 15.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 460 | 800,00 | 368 000,00 | 15.8.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 460 | 968,00 | 445 280,00 | 15.6.2024 |
| „přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 384 910,00 | 15.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 459 | 1 452,00 | 666 468,00 | 15.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | ha | 54 | 1 694,00 | 91 476,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 116 | 3 025,00 | 350 900,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 15 | 3 025,00 | 45 375,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 0 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 459 | 1 573,00 | 722 007,00 | 15.4.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 54 450,00 | 108 900,00 | Do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 13 310,00 | 13 310,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 011,00 | 11 011,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 029 291,00 | Xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „mapové dílo“ | ha | 460 | 484,00 | 222 640,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 222 640,00 | Xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 384 910,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 029 291,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 222 640,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 636 841,00 |  |
| DPH 21% v kč |  |  |  |  | 973 736,61 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 610 577,61 |  |

| Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě – komplexní pozemkové úpravy Svárov u Uherského Hradiště dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 | 15.6.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 700,00 | 20 100,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 125 | 1 400,00 | 175 000,00 | 15.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 35 | 2 700,00 | 94 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb. | 100 bm | 160 | 4 180,00 | 668 800,00 | 15.2.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 50 | 3 960,00 | 198 000,00 | 15.2.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 105 | 1 754,50 | 184 222,50 | 15.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 160 | 800,00 | 128 000,00 | 15.6.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 160 | 968,00 | 154 880,00 | 15.4.2024 |
| „přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 636 702,50 | 15.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 157 | 1 815,00 | 284 955,00 | 15.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | ha | 26 | 1 694,00 | 44 044,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 51 | 1 815,00 | 92 565,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 15 | 1 815,00 | 27 225,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 0 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 12 705,00 | 12 705,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 157 | 1 573,00 | 246 961,00 | 15.2.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 54 450,00 | 108 900,00 | Do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 13 310,00 | 13 310,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 011,00 | 11 011,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 356,00 | Xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „mapové dílo“ | ha | 160 | 968,00 | 154 880,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 880,00 | Xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 636 702,50 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 356,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 154 880,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 642 938,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 555 017,09 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 197 955,59 |  |