# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023 (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Adresa: Husitská 1071/2, 41502 Teplice Pobočka Litoměřice

Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice

zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: 				Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice

Tel.:	+420 727 956 767

E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

## a

## Zhotovitel:

Jméno:	    	Kateřina Teplá

Sídlo:		xxxxxxxxxxx, 675 78 Čikov

zastoupený:		Kateřinou Teplou

tel./fax:		xxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxx

ID DS:		xxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

tel./fax:	xxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

IČO:	07353464

DIČ:	xxxxxxxxxxx je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně jsou vícepráce týkající se ošetření vysazených stromů ochranným nátěrem proti korní spále způsobené úpalem a mrazovým poškozením a dále chemické odplevelení nezbytné pro přípravu ploch v daném agrotechnickém termínu realizace.

Ochranný nátěr proti korní spále zabrání poškození rostlinných pletiv a rozpraskání kmene. V době zahájení prací byly pozemky na prvcích IP 1 a LBK 4.1. předány ve stavu zaplevelení vyžadující chemické ošetření ploch pro následný na výsev trávníků a výsadbu stromů.

Autorský dozor doporučuje provedení aplikace nátěru proti korní spále a použití chemického odplevelení jako nezbytné pro předseťovou přípravu ploch. Projektová dokumentace neřešila víceleté plodiny na pozemcích.

Zhotovitel projektové dokumentace vypracoval na vzniklé nové položky rozpočet na vícepráce, které nebyly uvedeny v původním položkovém nabídkovém rozpočtu za použití vzorce 5583620,60 / 15151015,51 pro položky dle čl. XVII. odst. 7. a za požití koeficientu 0,37 pro položky dle čl. XVII. odst. 8. v celkové hodnotě víceprací 89 531,89 Kč bez DPH.

Smluvní strany před uzavřením tohoto dodatku odsouhlasily a dohodly výše uvedenou nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.

Rozpis ceny v Kč bez DPH podle jednotlivých prvků:

| Prvek PSZ | položky dle čl. XVII. odst. 7. | položky dle čl. XVII. odst. 8. | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 1 | 3 664,35 | 4 830,14 | 8 494,49 |
| IP 2.1 | - | 1 430,60 | 1 430,60 |
| IP 2.2 | - | 4 541,05 | 4 541,05 |
| IP 3 | - | 1 430,60 | 1 430,60 |
| LBK 4.1 | 12 582,72 | 21 254,67 | 33 837,39 |
| LBK 4.2 | - | 30 979,85 | 30 979,85 |
| LBK 4.3 | - | 8 817,91 | 8 817,91 |
| Celkem dle soupisu prací | 16 247,07 | 73 284,82 | 89 531,89 |

Čl. III.

Na základě provedených víceprací dochází ke změně v čl. III. Cena díla odst. 4:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 						5 583 620,60 Kč.

DPH 21 % činí 					1 172 560,33 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	6 756 180,93 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí 						3 149 416,60 Kč.

DPH 21 % činí 					   661 377,49 Kč.

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí   3 810 794,09 Kč.

Nové znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 						5 673 152,49 Kč.

DPH 21 % činí 					1 191 362,03 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	6 864 514,52 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí 						3 238 948,49 Kč.

DPH 21 % činí 					   680 179,19 Kč.

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí   3 919 127,68 Kč.

Čl. IV.

4.1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023, pro Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty.

4.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Soupis prací na vícepráce.

4.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 30.04.2024 | V Čikově dne 26.04.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Kateřina Teplá |