# DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 343-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 37001 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz |
| --- | --- |
| Reprezentant : | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Člen sdružení : | Ing. Josef Honz |
| Sídlo : | xxxxxxx, 387 42 Lnáře |
| Bankovní spojení : | xxxxxxx |
| Číslo účtu : | xxxxxxx |
| IČO : | 482 23 981 |
| DIČ : | xxxxxxx |
| Člen sdružení : | Není zapsán v obchodním rejstříku |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Josef Honz |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.03.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle výsledků komplexních pozemkových úprav bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude snížen počet MJ u části díla 3.7., a to následovně:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	      120

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 	 96 000 Kč

- nový rozsah MJ: 	      106

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 	 84 800 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 11 200 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 979 750,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 732 880,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 263 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 84 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 060 630,00 Kč |
| DPH 21% | 432 732,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 493 362,30 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Dynína – Dodatek č. 7.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická

kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice				Místo: Písek

Datum: 20.05.2024					Datum: 20.05.2024

elektronicky podepsáno				elektronicky podepsáno

________________________________ 		___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jan Plavec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Dynína – Dodatek č.7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 1 500 | 33 000 | 31. 1. 2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000 | 20 000 |  |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 385 | 1 000 | 385 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 830 | 353 750 | 30. 4. 2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30. 4. 2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 376 | 200 | 75 200 | 30. 4. 2019 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 300 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 376 | 300 | 112 800 | 16.9.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 979 750 | 16.09.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 376 | 500 | 188 000 | 20.1.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 376 | 130 | 48 880 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 376 | 1 000 | 376 000 | 22.7.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 50 000 | 100 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 732 880 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 376 | 700 | 263 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 263 200 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 106 | 800 | 84 800 | do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 84 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 979 750,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 732 880,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 263 200,00 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 84 800,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 060 630,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 432 732,30 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 493 362,30 Kč |  |

- V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

- V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.