Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

### IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

P O P R spol. s r.o.

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 2285

zastoupená Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 894044-511/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 330379/2023 uzavřené dne 21.11.2023,

o provedení opravy stavby vodního díla

„Oprava vodní nádrže Chyjice“

spisová značka SZ SPU 292112/2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2024 doručené objednateli pod čj.  SPU 194298/2024, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran, z důvodu neočekávaných událostí (sesun části svahu nádrže) a nevhodných klimatických podmínek,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 27. 5. 2024				V Hradci Králové dne 27. 5. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Mgr. Michal Gebhart, MBA                                         Ing. Vladimír Pražák

ředitel Sekce krajinotvorby	                                       jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad 			       P O P R spol. s r.o.

Za správnost: Blanka Novotná