dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „analýza digitalizace vybraných agend státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb“

ze dne 18. 9. 2023

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem:			Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

zastoupen:                 		Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou

IČO:				01312774

DIČ: 				CZ01312774

zastoupen:			Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce ekonomické a ICT

bankovní spojení:       	ČNB, č. ú: 3723001/0710

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem 			Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO:				00553115

DIČ: 				CZ699001996

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., č. ú: 2518612/0800

zastoupen:			Mgr. Eva Bláhová, prokurista se samostatnou prokurou

(dále jen „Zhotovitel“)

kterým se z důvodu vzniku mimořádné situace mění obsah Smlouvy takto:

II.

Článek II. Podmínky provádění Díla odst. 2.3 se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 20. 6. 2024. Místem předání je sídlo Objednatele, tj. Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Plnění bude předáno v písemné podobě a na vhodném médiu v elektronické podobě.

# Článek IX. Smluvní pokuty odst. 9.2 se mění následovně:

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla v termínu do 20. 6. 2024, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání Díla je prodlení, které nastalo v souvislosti s implementačním řešením a integracích portálového řešení MZe. Výsledky ohledně budoucí podoby tohoto řešení nebudou k dispozici včas, a tudíž není možné tyto výsledky zapracovat do návrhové části Díla ve stanoveném termínu.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

| V Praze dne 28. 5. 2024 | V Praze dne 28. 5. 2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ________________________________ Česká republika - Státní pozemkový úřad Mgr. Pavel Škeřík ředitel Sekce ekonomické a ICT | _______________________________ KPMG Česká republika, s.r.o. Mgr. Eva Bláhová prokurista se samostatnou prokurou |

Za správnost: xxxxx