Objednávka č. SP5490/2024: Realizace opravy VNK1 v k.ú. Barovice

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Poskytovatel:

HB Golf s.r.o.

Olešná 32,

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688

CZ27513688, je plátcem DPH

Číslo účtu: ČSOB., č.ú. 276333148/0300

Objednáváme u Vás realizaci opravy výtopy vodní nádrže VNK1 v k.ú. Barovice

Předmět plnění

Předmětem plnění je oprava výtopy vodní nádrže VNK1 v k.ú. Barovice, podle projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří Ing. Luděk Halaš, Bieblova 36, 613 00 Brno, jejíž potřeba nastala po prudkém tání sněhu na nové stavbě ještě bez ochranného zatravnění. Došlo zde k situaci způsobené náhlým táním sněhu na velké ploše spádově přiléhající k vodní nádrži, kdy břehy samotné nádrže i část pásu pozemku nad vodní nádrží byly čerstvě na podzim upraveny, a tudíž zatím bez jakékoliv přirozené ochrany (neexistující travní drn). Tento jev byl navíc umocněn nefunkčním drenážním potrubím, které znásobilo množství vody způsobující erozi břehů nové nádrže.

Stavba se skládá ze stavebních objektů:

SO-01 Oprava výtopy vodní nádrže VNK1, vedené na pozemku p.č. 509, k.ú. Barovice.

SO-06 Oprava průtočné tůně, vedené na pozemku p.č. 510, k.ú. Barovice.

Celková plocha terénních úprav potřebných k opravě erodovaných břehů vodní nádrže VNK1 v k.ú. Barovice činí 295 m2

Stavba bude realizovaná dle rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této objednávky.

Termín zahájení realizace opravy: ihned po akceptaci písemné objednávky.

Termín dokončení realizace opravy: do 30. 6. 2024

Cena je stanovena na základě kalkulace, cenové nabídky ze dne: 30. 4.  2024

Cena za službu činí 296 270,69 Kč bez DPH, 358 487,53 Kč s DPH.

Cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.

Fakturace a platební podmínky:

Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutí služby, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být Objednatelem a Poskytovatelem potvrzený předávací protokol o provedení opravy. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů Na fakturu prosím uveďte tyto fakturační údaje:

Odběratel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

IČ: 01312774

Konečný příjemce:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

Smetanovo náměstí 279

580 02 Havlíčkův Brod

Fakturu doručte na adresu konečného příjemce.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

Prosíme Vás o doručení písemné akceptace objednávky (postačí souhlas, podpis, razítko a datum na tuto objednávku).

Kontaktní osoba pro realizaci zakázky:

Ing. Jana Ďásková; tel.: 725 406 016; e-mail: j.daskova@spucr.cz

S pozdravem

elektronicky podepsáno dne 27.5.2024

………………………………………..

Ing. Jana Ďásková

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

Akceptace objednávky:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí

s provedením objednaného plnění.

Datum: 28.5.2024

Poskytovatel:

elektronicky podepsáno

………………………………………..

Milanem Kolářem, MBA;

jednatel společnosti

HB Golf s.r.o.