číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011                            číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/7

DODATEK č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 6. 2011, včetně dodatků

čís. 1, 2, 3, 4, 5, 6

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:    	01312774

DIČ:	CZ01314774

(dále jen „objednatel “)

a

Sdružení fyzické osoby a obchodní společnosti Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení“)

V plné moci za sdružení jedná: 	Ing. František Hanousek

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Doručovací adresa:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	10078479

DIČ: 	CZ10078479

Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu, Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

- V souladu s ustanovením čl. IX. – Důvody pro měnu nebo zrušení smlouvy čís. objednatele 329-2011-130771 čís. zhotovitele 01/2011 ze dne 15. 6. 2011, ve znění dodatků č. 1 až 6 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem a účelem je dle čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“), se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VII – Cena za provedení díla.

- Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku 3a – Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ.

- Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3a – Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

- Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků čís. 1 až 6, a to ke dni podpisu dodatku čís. 7 smluvními stranami.

- Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u fakturačního celku uvedeného v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Důvodem dodatku čís. 7 je neúměrné zvýšení nákladů zhotovitele v důsledků neočekávaných okolností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Novém Jičíně: 24.5.2024	V Prostějově: 23.5.2024

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :

| ……………………………………… | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Tomáš Hořelica vedoucí Pobočky Nový Jičín | Ing. František Hanousek zástupce sdružení v plné moci |

2

| Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 |
| --- |
| "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ženklava" Výkaz činností |
| Ucelená část |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |
| Fakturační celek | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| 1. Přípravné práce a geodetické práce |
|  | Fakturační celek |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1 068 | 100 | 106 800 | 30.11.2011 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1 068 | 700 | 747 600 | 30.11.2011 |
|  | Fakturační celek |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 255 | 850 | 216 750 | 30.9.2012 |
|  | Fakturační celek |
| 1d | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. | ha | 218 | 700 | 152 600 | 30.12.2012 |
|  | Fakturační celek |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 924 | 200 | 184 800 | 30.7.2013 |
|  | VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků v souvislosti s obnovením prací, které byly přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 18.8.2015 | ha | 924 | 188 | 173 712 | 30.7.2013 |
|  | Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH | 1 582 262 |  |
| 2. Návrhové práce |
|  | Fakturační celek |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 924 | 250 | 231 000 | 30.8.2019 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | 30.4.2014 |
|  | VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 48 | 2 000 | 96 000 | 15.8.2014 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 30.8.2019 |
|  | VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 48 | 4 000 | 192 000 | 30.8.2019 |

1

|  | Fakturační celek |
| --- | --- |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 924 | 300 | 277 200 | 31.10.2020 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 15 000 | 60 000 | 1 měsíc od zápisu do KN |
|  | Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH | 916 200 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
|  | Fakturační celek |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ | hm | 0 | 700 | 0 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Fakturační celek |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 924 | 225 | 207 900 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 207 900 |  |

| Rekapitulace |
| --- |
| I. | Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH | 1 582 262 |
| II. | Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 916 200 |
| III. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH | 207 900 |
| Cena celkem bez DPH | 2 706 362 |
| 21 % DPH | 568 336 |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 274 698 |

2