DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo, číslo 1055-2018-529101 ze dne 22. 10. 2018, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až č. 6 (dále jen „Smlouva o dílo) na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi (příloha č. 1 SoD) a KoPÚ Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová (příloha č. 2 SoD) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary |
| Zastoupen: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Adresa: | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 602 420 536 |
| E-mail : | j.loufek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ 01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | MartinVondráček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxx |
| ID DS | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 10552018-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.2. Smlouvy o dílo.

# 1. Preambule

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

1.2.	Dochází ke změně termínu fakturačního celku uvedeného v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, u dílčí části 3.5.2.

- 2. Předmět Dodatku

- 2.1. VII čl. 7.4. se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- 2. 2. IV čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- 2. 3. IV čl. 4.3 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle Čl. IV v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.3.9.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.3.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1 x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení)

4.3.11. Zpracování mapového díla – 3 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.3.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene-4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 2. 4.  Změna termínu předání dílčí části díla

Dochází ke změně termínu odevzdání v souladu s Čl. XII, odst. 12.2. KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, u dílčí části díla 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ dle níže uvedeného:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Návrhové práce |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 597 | 800 | 477 600 | 31. 5. 2024 | 30. 9. 2024 |

- 2. 4. Odůvodnění

- Dochází ke změně termínu  odevzdání dílčího celku 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ na základě žádosti zpracovatele o prodlužení termínu tohoto FC,  z 31. 05. 2024, na nový termín 30. 09. 2024.

- Práce při zpracování návrhu KoPÚ byly zpomaleny z důvodu nutnosti opakovaného projednávání více variant nového uspořádání návrhu pozemků s vlastníky, což významně ovlivnilo termín odevzdání této dílčí části.

- Současně je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí.

- Tímto Dodatkem se mění i jeho Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností -  KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3. Závěrečná ustanovení

- 3. 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 7 se nemění.

- 3. 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu o dílo včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3. 3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| V Karlových Varech dne 30. 5. 2024 Za objednatele: | V Plzni dne 30. 5. 2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Martin Vondráček Jednatel GEOREAL spol. s r.o. |

Příloha:

Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností  - KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová - aktualizovaný