DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 532-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČO: | 26085518 |
| DIČ: | CZ 26085518 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.07.2019 Smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu MJ u následujících dílčích částí díla:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah: 110 MJ

- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 44 000 Kč

- nový rozsah: 15 MJ

- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 6 000 Kč

- snížení o 95 MJ, snížení ceny bez DPH o 38 000 Kč

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah: 1 MJ

- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 400 Kč

- nový rozsah: 0 MJ

- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

- snížení o 1MJ, snížení ceny bez DPH o 400 Kč

- Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 38 400 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 017 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 694 050,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 129 300,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 840 950,00 Kč |
| DPH 21% | 386 599,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 227 549,50 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč - Dodatek č. 7

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad             TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice                                             Místo: České Budějovice

Datum: 10.6.2024                                                        Datum: 10.6.2024

elektronicky podepsáno         			        elektronicky podepsáno

.............………………………......		        ......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		        Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 		        jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

.............………………………...........

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč - Dodatek č. 7 |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 1 000 | 21 000 | 31.03.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 500 | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 440 | 600 | 264 000 | 31.03.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 175 | 1 400 | 245 000 | 12.09.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 440 | 500 | 220 000 | 12.08.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 431 | 600 | 258 600 | 12.09.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 017 600 | 12.09.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 431 | 700 | 301 700 | 12.06.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 431 | 150 | 64 650 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 400 | 6 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 400 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 431 | 700 | 301 700 | 12.01.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 694 050 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 431 | 300 | 129 300 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 129 300 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 017 600,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 694 050,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 129 300,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 840 950,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 386 599,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 227 549,50 Kč |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |