- DODATEK č. 1

- ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

Tel.:	+420 xxx xxx xxx

E-mail:	k.hrachova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Sídlo:	Čepirohy 136, 434 01 Most

zastoupený:		Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady

tel./fax:	+420 xxx xxx xxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	uh5fzsd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:	+420 xxx xxx xxx

e-mail:	xxxxxxxxx

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	9010321001/5500

IČO:	44569769

DIČ:	CZ44569769 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 (dále jen „dodatek“).

Čl. I Předmět a účel dodatku

- Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací.

- Předmětem dodatku je provedení kácení a mýcení stávajícího porostu dřevin při polní cestě C5 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic v rozsahu větším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/033 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku

- Po vytýčení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ bylo zjištěno kácení a mýcení stávajícího porostu při polní cestě C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic nad rámec výše uvedené schválené projektové dokumentace.

- Z důvodu realizace projektovou dokumentací navrženého technického řešení napojení odvodnění VPC4 na systém odvodnění VPC3 (stávající účelová komunikace v k.ú. Habrovany u Řehlovic, která je součástí projektové dokumentace jako navrhovaná polní cesta VPC3, ale není předmětem realizace v rámci uvedené akce) vznikla potřeba mýcení a kácení stávajících dřevin také při VPC3, a to v místě napojení navrženého odvodnění VPC4 na navržený systém odvodnění VPC3 na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic.

- Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací, která dle předložených                                a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí:                        791 645,64 Kč

DPH 21 % činí:                                       166 245,58 Kč

Vícepráce vč. DPH činí:                       957 891,22 Kč

Z toho:

Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  682 281,78 Kč

DPH 21 % činí	    143 279,17 Kč

Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    825 560,95 Kč

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	  109 363,86 Kč

DPH 21 % činí 	 22 966,41 Kč

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	    132 330,27 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

- Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:                                                       18 482 587,64 Kč

DPH 21 % činí:                                                       3 881 343,40 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     22 363 931,04 Kč

Z toho:

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí 	  11 633 109,78 Kč

DPH 21 % činí	 2 442 953,05 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí 	    14 076 062,83 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí 	   6 849 477,86 Kč

DPH 21 % činí 	 1 438 390,35 Kč

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí 	 8 287 868,21 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.

| V Teplicích dne 12.06.2024 | V Čepirozích dne 12.06.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Luděk Šatra člen správní rady REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. |