# Dodatek č. 11

# ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 1500-2017-523206

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Zastoupen: | RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Dagmar Benešovská |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo |
| Adresa: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Telefon: | +420 702167665 |
| E-mail : | znojmo.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karel Vondráček, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2.  Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to tak, že původně sjednaný termín odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM „nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“ se nahrazuje termínem 30. 11. 2024.

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že na některých vytyčovaných pozemcích je zaseta kukuřice, která se sklízí až v říjnu, a je proto nezbytné posunout termín odevzdání hlavního celku 3.8. Vytyčení pzemků dle zapsané DKM na termín po sklizni této plodiny, aby bylo možné vytyčení pozemků dokončit.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Za objednatele: Ve Znojmě dne dle el. podpisu 13. 6. 2024 | Za zhotovitele: V Plzni dne dle el. podpisu 13. 6. 2024 |
| --- | --- |
| RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) |  |

- Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá : JUDr. Vladimír Ondroušek