Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023

Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100

Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 788

E-mail: d.vondrackova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 181170/2024 dne 09.05.2024 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) činí 10 %.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 224260/2024 dne 05.06.2024.

- Předmět Dodatku

  - Příloha č. 1  „Položkový   výkaz  činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –  Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše“ ke Smlouvě se mění takto:

- 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

- 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole                                                                         Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.                                               Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00.

- 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole                                                                        Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 800,00.                                               Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 080,00. Cena bez DPH celkem v Kč 30 800,00.

- 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 700,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 770,00. Cena bez DPH celkem v Kč 193 270,00.

- 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 22 000,00.

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 600,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 860,00. Cena bez DPH celkem v Kč 429 000,00.

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 800,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 080,00. Cena bez DPH celkem v Kč 304 920,00.

- 6.2.7 Rozbor současného stavu.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,00. Cena bez DPH celkem v Kč 149 050,00.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,00. Cena bez DPH celkem v Kč 149 050,00.

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 284 690,00

- 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 276 100,00.

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 27 500,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00. Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 500,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 500,00.

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 60 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00.

- 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 700,00. Cena bez DPH celkem v Kč 7 700,00.

- 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 400,00. Cena bez DPH celkem v Kč 4 400,00.

- 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 650,00.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 414 150,00.

- 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 15 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 16 500,00. Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00

- 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 800,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 580,00. Cena bez DPH celkem v Kč 8 580,00.

- 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 11 550,00. Cena bez DPH celkem v Kč 11 550,00.

- 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00 Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00.

- 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 250,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 475,00. Cena bez DPH celkem v Kč 2 475,00

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 898 205,00

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 260,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 286,00. Cena bez DPH celkem v Kč 77 506,00

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 77 506,00

- Rekapitulace kalkulace ceny

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč   1 284 690,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč      898 205,00

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       77 506,00

- Celková cena bez DPH v Kč                     2 260 401,00

- DPH 21 % v Kč                                             474 684,21

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč         2 735 085,21

- 3.    Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny),

- se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha    13.06.2024	Místo: Praha    12.06.2024

________________________________ 	 ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	  Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	   Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 650,00 | 6 600,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 080,00 | 30 800,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 251 | 770,00 | 193 270,00 | 31.7.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | 2 860,00 | 429 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 99 | 3 080,00 | 304 920,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 284 690,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 251 | 1 100,00 | 276 100,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 2 200,00 | 33 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 251 | 1 650,00 | 414 150,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 580,00 | 8 580,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 898 205,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 271 | 286,00 | 77 506,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 506,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 284 690,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 898 205,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 506,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 260 401,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 474 684,21 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 735 085,21 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha 13.06.2024 |  |  |  | Místo: Praha 12.06.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |