DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 44-2024-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Jihlava

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Kristkem

vedoucím Pobočky Jihlava,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kristek,

vedoucí Pobočky Jihlava

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent

Tel.:		+420 725 352 923

E-mail:		j.slejtrova@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Tomáš Sobotka

Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXX Telč

Zastoupený:	Ing. Tomášem Sobotkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Sobotka

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX

Tel.: 	XXXXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXXXX

ID DS:	- - -

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:	76042995 / není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MěÚ Telč č.j. ZIV/22/2011/Sp.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci mokřadů M1 a M2 v k.ú. Měšín“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I Zdůvodnění změn

Z důvodu komplikovaných jednání s Odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, který požadoval provedení biologického zhodnocení lokality na výskyt chráněných rostlin pro stanovení, zda je možné v zájmovém území provádět stavební činnost, byly projekční práce neplánovaně přerušeny do konce května 2024, kdy proběhlo výše zmínění biologické hodnocení lokality, které shledalo záměr stavby jako možný.  Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění čl. III – Doba plnění. Termín vyhotovení projektové dokumentace se mění z 28. 6. 2024 na nový termín 30. 9. 2024.

- Čl. II Změna čl. III Doba plnění

3.1 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat Dílo do 30. 9. 2024. Výsledky geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- Čl. III Změna osoby zastupující objednatele

Dochází ke změně osoby zastupující objednatele ve věcech smluvních takto:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava.

- Čl. IV Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Podpisová strana:

| V Jihlavě 14. 6. 2024 | V Telči 14. 6. 2024 |
| --- | --- |
| elektronicky podepsáno |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Ing. Jaroslav Kristek vedoucí Pobočky Jihlava Státního pozemkového úřadu | zhotovitel Ing. Tomáš Sobotka |

Za správnost:

elektronicky podepsáno

…………………………………….

Ing. Dana Zemanová

odborný rada

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina