# DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Široký Brod

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.:  	+420 721 558 222

E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 8321

Druhý společník (účastník společnosti): Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

IČO: 28649664

DIČ: CZ28649664

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 45212

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, odpovědný projektant

Vedoucí týmu: 	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 			     gv6y8j4

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	341302664/0600

IČ/DIČ: 	64255611/CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

|  | Dílčí část / hlavní celek | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 56 | 60 | +4 | 2 600 | +10 400 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 326 | 330 | +4 | 590 | +2 360 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 326 | 330 | +4 | 550 | +2 200 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 326 | 330 | +4 | 900 | +3 600 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 326 | 330 | +4 | 1 050 | +4 200 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 326 | 330 | +4 | 900 | +3 600 |

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 26 360 Kč bez DPH.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou odpovídající změně hodnoty závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že v průběhu zaměření skutečného stavu došlo na základě žádosti Lesů ČR a obce k rozšíření obvodu KoPÚ.

Článek II.
Cena díla

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 648 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 848 500,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 297 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 793 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 586 677,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 380 377,00 Kč |

Článek III.
Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1060-2023-521101 a č. zhotovitele: 052 60/23, uzavřená dne 03.09.2023, nemění.

  - Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Olomouci 19.06.2024 | Ve Vysokém Mýtě 19.06.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel