DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1219-2021-505206, uzavřené dne 30.08.2021

na provedení díla

Jednoduché pozemkové úpravy Skály

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 153 007

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Člen sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: u2u8efa.

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

Člen sdružení:  Ing. Josef Honz

Sídlo:	xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

IČO:	48223981

DIČ:					     xxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.08.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Skály“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Dodatkem č. 1 ze dne 21.07.2023 ke Smlouvě byl upraven termín odevzdání etap (fakturačních celků) 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)“ a 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Dodatkem č. 2 ze dne 16.02.2023 byla provedena změna plnění a snížení ceny díla za méněpráce – nevznikla potřeba vypracování etap (fakturačních celků) 6.3.1 i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a 6.3.1.i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“.

Čl. II – Předmět dodatku

Na kontrolním dnu 12.06.2024 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že s ohledem na skutečnost, že nebylo podáno žádné odvolání proti Rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Skály a toto rozhodnutí nabylo právní moci, nevznikla potřeba aktualizace návrhu po odvolání. Fakturační celek „6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“ tedy nebude vyhotoven, ani fakturován.

Na základě skutečně provedených prací se souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla:

- 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

Nebude fakturováno dle smlouvy 	1 MJ (MJ = 1 ha) x 2 000,- Kč/MJ	= 2 000,- Kč bez DPH

Čl. III.

Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy takto:

Původní znění:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 125 440,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 104 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 42 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 271 440,- Kč |
| DPH 21 % | 57 002,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 328 442,40 Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 125 440,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 102 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 42 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 269 440,- Kč |
| DPH 21 % | 56 582,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 326 022,40 Kč |

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit tento Dodatek č. 3 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Ve Strakonicích dne 25.06.2024 Za objednatele: | Ve Písku dne 25.06.2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| elektronicky podepsáno …………………………………………….. Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | elektronicky podepsáno …………………………………………. Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., reprezentant sdružení |

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno …………………………………………….. Ing. Jiří Roučka odborný rada, Pobočka Strakonice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SOD č. 1219-2021-505206- JPÚ Skály

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.1.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 28 | 2 000,00 | 56 000,00 | 30.1.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | 0 |  | 0,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  | 0,00 | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb. | 100 bm | 7 | 4 000,00 | 28 000,00 | 30.1.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 |  | 0,00 | --- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 |  | 0,00 | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 28 | 490,00 | 13 720,00 | 30.1.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 28 | 490,00 | 13 720,00 | 28.2.2022 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 125 440,00 | 28.2.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 28 | 1 000,00 | 28 000,00 | 31.8.2022 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 500,00 | 2 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 28 | 2 000 | 56 000,00 | 31.10.2022 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 2 500 | 5 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | 0 | 2 000 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 102 000,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 28 | 1 500,00 | 42 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 42 000,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 125 440,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 102 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 42 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 269 440,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 56 582,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 326 022,40 |  |