Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 533-2023-520202 uzavřené dne 22.5.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.

Zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957187

E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEONOVA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087

Zastoupená:					Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti V technických záležitostech zastoupená:       xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	96q75v7

Bankovní spojení: 	Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 	2300225219/2010

DIČ: 	CZ47472227

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 7. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 10. 6. 2024 na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.  ú. Nová Ves u Chotěboře" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 24.6.2024 žádost o změnu měrných jednotek (MJ). Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 6.2.8 Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků, 6.3.2 Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků a 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“, byl vyčíslen zhotovitelem (č.j. SPU 249626/2024) dle skutečně vyšetřených hranic pozemků při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu JPÚ.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.8 Dokumentace ke vstupním soupisům nárokům vlastníků pozemků (dále jen „6.2.8“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 89 MJ na 88 MJ, cena za 1 MJ, je 1 100,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 100,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.2.8 se snižuje z dosavadních 97 900,00 Kč na 96 800,00 Kč bez DPH. Termín předání k akceptačnímu řízení 30.9. 2024.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.2 Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků (dále jen „6.3.2“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 89 MJ na 88 MJ, cena za 1 MJ, je 1 100,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 100,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.2. se snižuje z dosavadních 97 900,00 Kč na 96 800,00 Kč bez DPH. Termín předání k akceptačnímu řízení 28. 2. 2025.

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (dále jen „6.4“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 89 MJ na 88 MJ, cena za 1 MJ, je 1 320,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 320,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.4 se snižuje z dosavadních 117 480,00 Kč na 116 160,00 Kč bez DPH. Termín předání k akceptačnímu řízení je stanoveno na základě výzvy od objednatele.

Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 606 520,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 110 550,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 116 160,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 833 230,00 Kč |
| DPH 21 % | 174 978,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 008 208,30 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEONOVA s.r.o.

Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 1.7.2024		Datum: 1.7.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková		Ing. Jiří Venc

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod	ředitel společnosti, jednatel

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod

| Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Nová Ves u Chotěboře |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 4 000,00 | 28 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 500,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 89 | 3 000,00 | 267 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 122 | 1 760,00 | 214 720,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 88 | 1 100,00 | 96 800,00 | 30.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 606 520,00 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů" |  |  |
| 6.3.2 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 88 | 1 100,00 | 96 800,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.5 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 700 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 650 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč | 110 550,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 88 | 1 320,00 | 116 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 116 160,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 606 520,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 110 550,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 116 160,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 833 230,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 174 978,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 008 208,30 Kč |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků. |