DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 741-2023-544101, č. zhotovitele č. 2323/2023 ze dne 29.06.2023 (dále jen „dodatek“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata Čadová

Tel.:	+420 602 3111 545

E-mail:	a.mikulas@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

zastoupený:					Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax:	xxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí TPÚ

tel./fax:	xxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu:	894044-511/0100

IČO:	46509283

DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Předmět dodatku

- Tímto dodatkem dochází ke změně druhé osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech. Původní osoba Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. je nahrazena Ing. Renatou Čadovou.

- Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínu plnění s názvem „Rekonstrukce polních cest k.ú. Helvíkovice“ uvedeném v Čl. V Doba plnění, odst. 4, písm. c., smlouvy o dílo.

Původní znění:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

Nové znění:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.07. 2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

Čl.II  Odůvodnění dodatku

- Ke změně osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech dochází z důvodu personální změny na Pobočce Ústí nad Orlicí.

- Potřeba změny termínu plnění díla uvedeném v čl. V, odst. 4, bodě c. smlouvy o dílo vznikla na základě administrace záležitostí spojenými s řešením vzniklých dodatečných prací. Vznik dodatečných prací zadavatel ani zhotovitel nemohl dopředu předpokládat.

Čl.III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

| VPardubicích. Dne 27.6.2024 | V Hradci Králové dne 27.6.2024 |
| --- | --- |
| Podepsáno elektronicky | Podepsáno elektronicky |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj | zhotovitel Ing. Vladimír Pražák jednatel |