Dílo je v souladu s projektovou dokumentací členěno na následující části:

SO 01 – LBK8 1.část

SO 02 – LBK8 2.část

SO 01 – LBK8 1.část

Založení lokálního biokoridoru na obecním pozemku v současnosti užívaném jako orná půda (KN 486 k.ú. Buk, 1,2849 ha). Po sklizení zemědělských plodin bude pozemek vytyčen a zatravněn spolu s pozemkem přístupové cesty (KN  487, 0,5330 ha), vytyčena budou též ochranná pásma inženýrských sítí. Následně budou plochy pro výsadby oploceny a provedeny výsadby stromů (3706 ks) a keřů (2496 ks) dle výkresu v projektové dokumentaci. Následná tříletá péče o zeleň.

SO 01 – LBK8 2.část

Založení lokálního biokoridoru na obecním pozemku v současnosti užívaném jako orná půda (KN 494 k.ú. Buk, 0,7147 ha). Po sklizení zemědělských plodin bude pozemek vytyčen a zatravněn spolu s pozemkem přístupové cesty (KN  495, 0,2270 ha), vytyčena budou též ochranná pásma inženýrských sítí. Následně budou plochy pro výsadby oploceny a provedeny výsadby stromů (1124 ks) a keřů (2166 ks) dle výkresu v projektové dokumentaci. Následná tříletá péče o zeleň.

Následná péče o vysazenou zeleň bude probíhat v letech 2025 až 2027.