DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 1016-2019-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová,

ředitelka KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky 	Vyškov

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov

Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel.	724 913 207 / 727 956 445

E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO/DIČ: 	01312774 / CZ01312774    (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdružení právnických osob                                           „1. Geo-Hanousek-JBS“, které tvoří

Společnost:	1. Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	mn8tgr2

IČO/DIČ:	01573161 / CZ01573161

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:				     KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.

a

Společnost:	Hanousek, s.r.o.

Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	gksfyds

IČO/DIČ:	29186404 / CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:				     KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a

Společnost:	Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	xa675kf

IČO/DIČ:	25540378 / CZ25540378

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:				     KS v Brně, oddíl C, vložka 31694

| Zastoupeni na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova" ze dne 19.9.2019 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Holinka Ing. David Dohnal – jednatel Hanousek, s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Vyhradní korespondenční adresa : | 1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov |
| Výhradní datová schránka : | mn8tgr2 |
| Bankovní spojení: | 1)UniCredit Bank, 2)FIO Bank |
| Číslo účtu: | 1)2108741213/2700, 2)5001573161/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova

I.

Důvodem pro změnu smlouvy je nutnost provedení nových prací v důsledku změny obvodu vyvolané nesouhlasy několika vlastníků s udělením souhlasu podle ust. §3 odst. 3 zákona         č. 139/2002 Sb., v platném znění. Změnou obvodu dojde k vyloučení 2 lokalit, u kterých bylo řešení podmiňováno jednoznačným souhlasem vlastníků a dále 1 lokality, kde se do současného stavu nepodařilo ve spolupráci s notáři a dědickým oddělením soudu dořešit projednání pozůstalosti a následně odstranění duplicitního zápisu vlastnictví (LV č. 718). Změnou dojde ke zmenšení rozsahu území řešeného v obvodu KoPÚ o 3 ha pro navazující Hlavní celek 3.6.

II.

Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem  v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 10.12.2019 upravují počty měrných jednotek (MJ) a termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.4. Přípravné práce:

nově se vkládá dílčí část

3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území a upravených soupisů nároků dod. č.4

Počet MJ (ks) se nově stanoví na 1.

Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 25 600,00 Kč bez DPH.

Termín se stanoví do 31.7.2024.

FC 3.6. Mapové dílo :

Počet MJ (ha) se snižuje ze 742 na 739.

Celková cena díla po započtení méněprací (1 620 Kč bez DPH) a víceprací (25 600,00 Kč bez DPH) se zvyšuje o 23.980,00 Kč bez DPH.

III.

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 324 820,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 633 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 399 060,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 356 880,00 Kč |
| DPH 21 % | 704 944,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 061 824,80 Kč |

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Příloha : položkový výkaz činností |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Brně dne 4. 7. 2024 Ing. Renata Číhalová ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj v z. JUDr. Jarmila Křížová | V Prostějově dne 4. 7. 2024 Ing. Martin Holinka jednatel 1. Geo, spol. s r. o. zástupce zhotovitele dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky |

- Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková