DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti

tel./fax: 	XXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	ma4my27

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

tel./fax:	XXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

číslo účtu:	176725996/0300

IČO:	25344447

DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Během výstavby sdruženého objektu na stavbě Poldr Cihelna v k.ú. Močovice byla voda v Klejnárce převáděna otevřeným obtokovým korytem, které bylo provedeno dle projektu předloženého objednatelem a na základě objednatelova požadavku. Tímto došlo k ovlivnění odtokových poměrů povrchové i podzemní vody a zhoršení kvality vody v přilehlých studních. Jedním ze zásadních opatření pro uvedení hydrologických poměrů do původního stavu a zlepšení kvality vody ve studních bylo navrácení Klejnárky do původního koryta v co nejkratší době. Protože časová náročnost provedení kamenné rovnaniny je výrazně vyšší než u kamenného záhozu, bylo po odsouhlasení autorským i technickým dozorem přistoupeno k realizaci záhozu.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění

následovně:

Znění dle dodatku č. 5:

Nová cena za provedení díla bez DPH: 		27 707 961,84 Kč

DPH 21 % činí 					  5 818 671,99 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH  		33 526 633,83 Kč

Nové znění:

Celková cena dle dodatku č. 5 bez DPH 		27 707 961,84 Kč

Méněpráce bez DPH:					     565 885,82 Kč

Vícepráce bez DPH:					     273 996,94 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH: 		27 416 072,96 Kč

DPH 21 % činí 					  5 757 375,32 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH  		33 173 448,28 Kč

Přílohou dodatku je položkový výkaz víceprací a méněprací.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| V Praze dne 04.07.2024 | Ve Žďáře nad Sázavou dne 03.07.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Peřina jednatel společnosti |

Za správnost: Ing. Veronika Burýšková