Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1111-2022-504201

Č.j. objednatele: SPU 272127/2024/miko

UID dokumentu: spudms00000014720153

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1111-2022-504201, uzavřené dne 31.10.2022)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dobřany“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dobřany (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lucie Miko,  rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850;

E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															Společnost pro KoPÚ Dobřany

Reprezentant sdružení:										allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	26349469

DIČ: 																	CZ26349469

(zastupovat společnost vůči třetím osobám a jednat jejím jménem je oprávněn Ing. Lubor Pekarský na základě uzavřené „Smlouvy o společnosti“ ze dne 18.07.2022)

Druhý člen sdružení:											AGERIS s.r.o.

Sídlo:																	Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno

Zastoupený:														RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

IČ:																		25576992

(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 28. 06. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách (navýšení ceny dle inflační doložky).

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1 – inflační doložka) | 6 995 994,50 Kč |
| --- | --- |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 699 599,45 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 7 695 593,95 Kč |
| DPH 21% | 1 616 074, 73 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 9 311 668, 68,- Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Cena za MJ bez DPH v Kč vč. inflační doložky | Cena bez DPH celkem v Kč vč. inflační doložky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 98 | 979,00 |  | 95 942,00 |  | 1 076,90 | 105 536,20 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 1391 | 429,00 |  | 596 739,00 |  | 471,90 | 656 412,90 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 25 | 1 529,00 |  | 38 225,00 |  | 1 681,90 | 42 047,50 |
| 6.2.3. | Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) |  | ha | 49 | 759,00 |  | 37 191,00 |  | 834,90 | 40 910,10 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | 470 | 2 409,00 |  | 1 132 230,00 |  | 2 649,90 | 1 245 453,00 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 198 | 1 529,00 |  | 302 742,00 |  | 1 681,90 | 333 016,20 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm |  | 50 | 1 749,00 |  | 87 450,00 |  | 1 923,90 | 96 195,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 1416 | 209,00 |  | 295 944,00 |  | 229,90 | 325 538,40 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 1416 | 352,00 |  | 498 432,00 |  | 387,20 | 548 275,20 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 3 084 895,00 |  |  | 3 393 384,50 |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha | 1380 |  | 770,00 |  | 1 062 600,00 | 847,00 | 1 168 860,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  | ha | 160 |  | 539,00 |  | 86 240,00 | 592,90 | 94 864,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  | 100 bm | 65 |  | 1 749,00 |  | 113 685,00 | 1 923,90 | 125 053,50 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  | 100 bm | 50 |  | 2 189,00 |  | 109 450,00 | 2 407,90 | 120 395,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  | ks | 4 |  | 54 890,00 |  | 219 560,00 | 60 379,00 | 241 516,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  | ha | 1 |  | 5 390,00 |  | 5 390,00 | 5 929,00 | 5 929,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  | ha | 1 |  | 3 080,00 |  | 3 080,00 | 3 388,00 | 3 388,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  | ha | 1 |  | 1 155,00 |  | 1 155,00 | 1 270,50 | 1 270,50 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | 1380 |  | 1 265,00 |  | 1 745 700,00 | 1 391,50 | 1 920 270,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks | 2 |  | 75 900,00 |  | 151 800,00 | 83 490,00 | 166 980,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice |  | 100 bm | 1 |  | 7 227,00 |  | 7 227,00 | 7 949,70 | 7 949,70 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  | ha | 1 |  | 8 855,00 |  | 8 855,00 | 9 740,50 | 9 740,50 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  | ha | 1 |  | 5 060,00 |  | 5 060,00 | 5 566,00 | 5 566,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  | ha | 1 |  | 1 897,50 |  | 1 897,50 | 2 087,25 | 2 087,25 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 3 521 699,50 |  | 3 873 869,45 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha | 1416 |  | 275,00 |  | 389 400,00 | 302,50 | 428 340,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 389 400,00 |  | 428 340,00 |

- V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

a)  	Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné zpracování a digitální

vyhotovení určené objednavateli

b)  	Podrobné měření polohopisu a obvodu KoPÚ – 1x listinné zpracování a digitální

vyhotovení určené objednavateli

c)  	Vektorizace vlastnické mapy – 1x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené

objednavateli

d) 		Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ - 1x listinné zpracování a digitální vyhotovení

určené objednavateli, geometrické plány budou odevzdány jen digitálně

e) 		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona - 1x listinné zpracování a digitální

vyhotovení určené objednavateli, geometrické plány budou odevzdány jen digitálně

f) 		Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ –    1x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené objednavateli

- g)        Rozbor současného stavu – 1x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené objednavateli

- h) 	Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné zpracování určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené objednavateli; 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení

    - PSZ:

i) Vypracování PSZ – 2x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené Objednavateli.

ii) Vypracování dokumentace technického řešení - 1x listinné zpracování a digitální 		   vyhotovení určené objednavateli

iii) Vypracování aktualizace PSZ - 2x papírové zpracování a digitální vyhotovení určené Objednavateli

iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení

v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené objednavateli

j) 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení a digitální vyhotovení určené Objednavateli

k) 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednavateli (paré č.1) a 1x obec k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) a digitální vyhotovení určené Objednavateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení

l) 	Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené objednavateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci

m) 	Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy

n) 	Zpracování mapového díla – 1x listinné zpracování a digitální vyhotovení určené Objednavateli

o) 	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednavateli, 1x obec k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednavateli.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 17. 07. 2024			                               V Plzni dne 17. 07. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o. – reprezentant sdružení

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko