# DODATEK č. 2

# SMLOUVY O DÍLO

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín   a Ing. Adamem Mikulou, odborným radou Pobočky Vsetín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 582 193

E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, a.mikula@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ2576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Úvodní ustanovení

1. 	Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí“ ve znění pozdějších dodatků. V průběhu zpracování díla dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, kdy počet měrných jednotek, skutečně provedených v terénu, je nutno snížit v souladu s provedenými službami.

2. 	Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u:

- hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 269 MJ, tedy o 5 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 600 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 000 Kč bez DPH,

- hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 269 MJ, tedy o 5 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 6 000 Kč bez DPH,

- hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 269 MJ, tedy o 5 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus     6 000 Kč bez DPH.

- hlavního celku 6.4. Mapové dílo. Nový rozsah prací u tohoto hlavního celku činí 269 MJ, tedy o 5 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 2 500 Kč bez DPH.

- 3. 	Tato změna smlouvy je druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně druhou změnou hodnoty závazku. Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 1 847 100 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 1 činila 20 000 Kč bez DPH, což odpovídá 1,2 % původní hodnoty smlouvy o dílo analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke snížení celkové ceny díla o 17 500 Kč bez DPH, což odpovídá 0,95 % původní hodnoty smlouvy o dílo analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

- 4. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u shora uvedených částí díla.

- I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Perná u Valašského Meziříčí, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

269 MJ x 600 Kč = 161 400 Kč

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

269 MJ x 1 200 Kč = 322 800 Kč

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

269 MJ x 1 200 Kč = 322 800 Kč

6.4. Mapové dílo

269 MJ x 500 Kč = 134 500 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

3.1.	Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 804 050 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 899 050 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 134 050 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 837 600 Kč |
| DPH 21 % | 385 896 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 223 496 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2021 a následujících dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: 30. 7. 2024	V Brně dne: 29. 7. 2024

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos

ředitelka	jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost zodpovídá: Lada Košutová