DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 3. 2022

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVČICE U KYJOVA,

TRAŤ NOVOSADY

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, odborným radou Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček

+420 725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa

E-mail: breclav.pk@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, kterou tvoří:

Hanousek s.r.o.

(reprezentant společnosti právnických osob)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090.

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

IČ: 29186404

DIČ: CZ29186404

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210 / 0300

a

- Geo, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662.

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: mn8tgr2

IČ: 01573161

DIČ: CZ01573161

Zastoupená na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady“ ze dne 6.12.2021 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ing. Františkem Hanouskem – jednatelem Hanousek s.r.o.

Ing. Davidem Dohnalem – jednatelem Hanousek s. r.o.

Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: 	Ing. David Dohnal

Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Korespondenční údaje:

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210 / 0300

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s článkem 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele je v technických záležitostech oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav. Současně se mění kontaktní údaje, jak je výše uvedeno.

II.

Článek 4. Platební a fakturační podmínky, odstavec 4.3 smlouvy o dílo nově zní:

- fakturační adresou Faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, zejména přiloženou kopii Akceptačního protokolu, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

- Článek 10. Předání a převzetí díla, akceptační řízení, odstavec 10.2 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo, resp. jeho část, k akceptačnímu řízení v termínech uvedených v Položkovém výkazu, a to v takové kvalitě a v technickém provedení, aby je bylo možné použít dle záměrů Objednatele a v souladu s účelem, kterému má Dílo sloužit. Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. O předání Díla, resp. každé části Díla, k akceptačnímu řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran („Předávací protokol“).

III.

V souladu s článkem 4. Platební a fakturační podmínky, odstavcem 4.2 smlouvy o dílo byl po vydání potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace bez vad a nedodělků objednatelem vystaven Akceptační protokol. Na základě vystaveného protokolu zhotovitel může vystavit konečnou fakturu. Všechny práce pro splnění předmětu plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo byly řádně provedeny a dokončeny.

Z akceptačního protokolu vyplývá, že v průběhu plnění díla nebyly využity alternativní dílčí části 6.3.2.h) Aktualizace PSZ a 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, se proto mění takto:

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ;

U dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ;

U dílčí části 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ;

U dílčí části 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha dojde ke snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ.

IV.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 40 000,00 Kč bez DPH, tj. o 48 400,00 Kč včetně DPH.

Proto článek 3. Cena díla, tabulka v odstavci 3.1. smlouvy o dílo nově zní:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 363 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 357 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 81 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 801 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 168 252,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 969 452,00 Kč |

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek s.r.o.

V Brně 	V Prostějově

Datum: 8.8.2024 	Datum: 8.8.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Renata Číhalová 	Ing. David Dohnal

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová