# DODATEK Č. 2

# KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1502-2021-544101,  ZE DNE 8.11.2021

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: David Německý, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 601584035

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, d.nemecky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět  DODATKU

Dodatečné práce spočívající v navýšení MJ u dílčího celku 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice o 3 MJ z důvodu potřeby změny katastrální hranice dle skutečného zaměření vzešlé v průběhu zpracování díla. Jejich vyčíslení je v položkovém výkazu činností.

- Méněpráce spočívající ve skutečně provedeném počtu MJ v dílčím celku 6.3.1.i)b), jejich vyčíslení je v položkovém výkazu činností.

Cena díla

Cena díla se mění takto:

Původní cena v SOD bez DPH: 	2 847 800,00 Kč

Vícepráce dodatek č. 1:	45 000,00 Kč

Méněpráce dodatek č. 1:	-43 500,00 Kč

Vícepráce dodatek č. 2:	18 000,00 Kč

Méněpráce dodatek č. 2	-21 000,00 Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 2:	2 846 300,00 Kč

DPH 21%:	597 723,00 Kč

Cena díla s DPH:	   3 444 023,00 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL, spol. s r.o.

V Pardubicích		V Plzni

Datum: 30.5.2024		Datum: 28.5.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj