# DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.:	+420 602 155 177

E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavlem Cimplem, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hr. Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

# Čl. I
Důvody uzavření dodatku

  - Dodatek se uzavírá z důvodu zajištění souladu smluvně sjednaného počtu měrných jednotek fakturačních celků a skutečnosti. Ve všech případech se jedná o snížení počtu měrných jednotek oproti původní SoD.

  - Dodatky č. 1-3 a 5 došlo ke změnám v termínech plnění. Dodatkem č. 4 došlo k navýšení ceny o 101 600,00 Kč bez DPH, z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek se jednalo o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 6 písm. a). Tímto dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny  o 86 000,00 Kč bez DPH. Tato změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Lomy u Osečnice (7,75%) – jedná se o nepodsatatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4 zákona.

# Čl. II
Předmět dodatku

- 2.1.    Tímto dodatkem se mění počty jednotek fakturačních celků takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ SOD a dodatků | Počet MJ dle Dodatku č. 6 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 2 800 | 4 | 0 | -11 200,00 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 300 | 171 | 169 | -600,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 600 | 171 | 169 | -1200,00 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 800 | 171 | 169 | -1 600,00 |
| 3.5.i.a | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 1 500 | 30 | 26 | -6 000,00 |
| 3.5.i.b. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 000 | 55 | 26 | -58 000,00 |
| 3.5.i.c. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbam | 100 bm | 4 000 | 2 | 0 | -8 000,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -86 000,00 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  |  | 86 000,00 |

# Čl. III
Závěrečná ustanovení

  - Změna ceny díla na základě tohoto dodatku je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 13.8.2024 | V Pardubicích dne 13.8.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Cimpl jednatel společnosti |