DODATEK č. 2

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha

(dále jen „dodatek č. 2 ke smlouvě“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Bruntál

Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	ONDŘEJ KOSTKA

Sídlo: 	Trničí 15/1, Chvalíkovice, 74706

zastoupený:	Ondřejem Kostkou

tel./fax:		xxx

e-mail:	xxx

ID DS:	e8yih2b

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

IČO:	02266598

DIČ:	xxx

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

Čl. I 	Předmět a důvod dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha“ je snížení rozsahu prací (méněpráce) při plnění předmětu díla.

- Méněpráce se týkají založení zeleně i 3leté následné péče o lokální biokoridor (LBK). Méněpráce vznikly z důvodu:

- na východním konci pozemku určeného pro realizaci LBK se na ploše 78 m2 nachází zarostlá hromada sutě a část příkopu od cestního propustku, což neumožnilo přípravu půdy, založení trávníku a postavení oplocenky,

- na západním konci pozemku určeného pro realizaci LBK se na ploše 36 m2 již nacházel travnatý porost a nebylo nutné zde provést přípravu půdy a založení trávníku,

- celková délka provedených oplocenek z drátěného pletiva je dle geodetického zaměření kratší o 54 m než dle projektu.

Čl. II	Cena méněprací a celková cena díla

- Méněpráce byly oceněny zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

- Cena méněpráci činí: 10 153,96 Kč (bez DPH)

- V Čl. III smlouvy se odst. 4, 5, 6, 7 a 8 ruší a nahrazují se odst. 4 a 5 ve znění:

- Celková cena za provedení díla:

Cena dle původního znění smlouvy bez DPH: 	3 553 241,65 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě bez DPH:	- 10 153,96 Kč

Celková cena díla bez DPH:	 	3 543 087,69 Kč

DPH 21 %:		744 048,42 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH:	4 287 136,11 Kč

Z toho:

| Část díla | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsadba LBK 7 Osoblaha | 2 509 177,89 | 526 927,36 | 3 036 105,25 |
| - rok následné péče | 364 330,20 | 76 509,34 | 440 839,54 |
| - rok následné péče | 334 789,80 | 70 305,86 | 405 095,66 |
| - rok následné péče | 334 789,80 | 70 305,86 | 405 095,66 |

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

- Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

- Příloha č. 1 smlouvy, tj. položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) se nahrazuje, v souladu s tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě, novou přílohou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III	Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: 	1. Oceněný položkový rozpočet méněprací

2. Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele

V Ostravě 	Ve Chvalíkovicích

Datum: 14. 08. 2024 	Datum: 13. 08. 2024

……………………………………		……………………………………

Mgr. Dana Lišková 	Ondřej Kostka

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj