Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb

### IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s.

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5063

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913

DIČ: CZ47905913

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 025944/2024 uzavřené dne 22.2.2024

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

„Údržba HOZ Mladoboleslavsko“

spisová značka SZ SPU 013218/2024

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, z vlastního podnětu objednatele, neboť došlo na základě Směnné smlouvy č. 2004S24/66 ze dne 24.7.2024 s účinností ke dni 30.7.2024 k převodu části stavby vodního díla HOZ „Ml.Boleslav, HOZ 04“, ID 1060000009-112010000 na společnost ARVALIS, a.s., IČO: 28211197, a to v úseku, který byl v délce 376 m předmětem plnění dle Smlouvy v rámci SO 2, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran,

- Mění Čl. II Specifikace díla, odst. 2.1 poslední věta tak, že text „1,820 km“ se nahrazuje textem „1,444 km“.

- Mění Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění:

4.2	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	       	             143 782,00 Kč

DPH 21 % činí	                                             	                            30 194,22 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	             173 976,22 Kč

Méněpráce:

Celková cena méně prací bez DPH činí                                          43 059,00 Kč

DPH 21 % činí	                                            	                              9 042,39 Kč

Celková cena méně prací vč. DPH činí	   52 101,39 Kč

Celková cena za provedení díla činí	 100 723,00 Kč

DPH 21 % činí	   21 151,83 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            121 874,83 Kč

(slovy: sto dvacet jeden tisíc osm set sedmdesát čtyři korun a osmdesát tři haléřů)

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je tato příloha:

- rozpočet méněprací

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 19. 8. 2024				V Žarošicích dne 8. 8. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Ing. Milan Rybka                                                        Jan Večeřa

ředitel Odboru vodohospodářských staveb	                         společník

ČR - Státní pozemkový úřad 			    Večeřa - Meliorace, v.o.s.

Za správnost: Blanka Novotná