Dodatek č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO a dodatku č. 1, 2, 3 a 4

uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový Jičín |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | "ORIS" spol.s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mišákova 280/44, 77900 Olomouc |
| Zastoupen: | Petr Machala, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Machala |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Bankovní spojení: | Raiffaisen BANK - Olomouc |
| Číslo účtu: | 1025500073/5500 |
| IČO: | 42767661 |
| DIČ: | CZ42767661 |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmět a důvod dodatku

  - V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1303-2016-571101, č. zhotovitele 11/2016 ze dne 7. 10. 2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek – 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel zaplatí v konečné faktuře dílčí fakturační celek – 3.2.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ finanční hodnotu za doposud provedené a nevyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a poté nebudou mít z tohoto titulu vůči sobě smluvní strany žádné vzájemné nároky.

  - Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

1.6. 	Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek

(dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku 3.4.

1.7.    Důvodem dodatku č. 5 je neúměrné zvýšení nákladů zhotovitele v důsledků neočekávaných okolností (energetickou krizí, ekonomickou situací v ČR, skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.

1.8.       Dále se mění osoba oprávněna jednat za firmu „ORIS“ spol. s r.o.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

  - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Ostravě dne 15. 08. 2024 | V Olomouci dne 14. 08. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Petr Machala jednatel "ORIS" spol. s r.o. |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností |  |