# Dodatek č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“, a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

V důsledku změny obvodu KoPÚ a posunutí termínu odevzdání Hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ podle uzavřeného dodatku č. 4 ke smlouvě se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání  Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a to tak, že původně sjednaný termín odevzdání Hlavního celku 1 30. 11. 2024 se nahrazuje termínem 31. 3. 2025 a původně sjednaný termín odevzdání dílčí části 6.2.8 30. 10. 2024 se nahrazuje termínem 31. 3. 2025.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je skutečnost, že pro zpracování a dokončení dílčí části 6.2.8 je nezbytný zápis datových výstupů z Hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ do katastru nemovitostí u KP Znojmo. Nově zapsané údaje z Rozhodnutí o upřesnění přídělu je pak nutné převzít z evidence katastru nemovitostí a zapracovat je do nárokových listů vlastníků pozemků v obvodu pozemkových úprav. Po zápisu dat do katastru nemovitistí bude třeba na odboru životního prostředí MěÚ Znojmo projednat změnu druhu pozemků – stávající větrolamy, které jsou k dnešnímu dni evidovány na orné půdě.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024		Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024

________________________________ 	______________________________

RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky Znojmo 	jednatelé

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek