# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1049-2021-508100 ze dne 11.08.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vrchním referentem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 956 846

E-mail: e.zikova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek z důvodu dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ pro zaměření změny katastrální hranice a vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět Dodatku

Změna měrných jednotek:

- Důvodem pro zpracování dodatečných víceprací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že při připravované

- změně katastrální hranice mezi k. ú. Vrskmaň a k. ú.  Kyjice bylo nezbytné provést další zjišťování průběhu hranic pozemků pro obnovu geodetických informací a zápisu změny do katastru nemovitostí.

- V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 6.2.4. „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

- vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby“, s počtem 5 MJ.  V návaznosti na tuto změnu došlo k rozšíření obvodu KoPÚ a tím k navýšení MJ u dílčích částí 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ (6.4).

- Na základě skutečně provedených dodatečných víceprací došlo ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2., 6.3.4 a 6.4 následovně:

6.2.4  	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby, navýšení o 5 MJ

- 6.3.1  	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) ze 454 MJ (ha) na 458 MJ

- 6.3.2  	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- ze 454 MJ (ha) na 458 MJ

- 6.3.4  	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice z 1 MJ (100 bm) na 5 MJ

- 6.4.     	Mapové dílo ze 459 MJ (ha) na 463 MJ

- 2.2   Změna čl. 3 smlouvy

- S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.

- Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 402 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 778 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 185 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 366 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 496 860,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 862 860,00 Kč |

- Celková hodnota dodatečných víceprací podle dodatku č. 2 činí 41 200,00 Kč bez DPH.

Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu                                              s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 3.4 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Teplice		Místo: Plzeň

Datum: 21.08.2024		Datum: 20.08.2024

_____________________________________ 	________________________________

Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Mgr. Barbora Salátová

vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj 	jednatelka

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 467 | 1 000,00 | 467 000,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 208 | 2 000,00 | 416 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby | 100 bm | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 51 | 2 000,00 | 102 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 459 | 300,00 | 137 700,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 459 | 500,00 | 229 500,00 | 31.3.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 402 200,00 | 31. 3. 2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 458 | 700,00 | 320 600,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 40 | 500,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 500,00 | 10 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 458 | 700,00 | 320 600,00 | 30. 11. 2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 778 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 463 | 400,00 | 185 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 185 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 402 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 778 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 185 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 366 000,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 496 860,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 862 860,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 21.08.2024 |  |  |  | Datum: 20.08.2024 |  |  |
| _________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |  |  |
| Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatelka společnosti |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |