# SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1060-2018-514101 (obj.) ze dne 22. 10. 2018 („Smlouva“)

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 602 448 126 ; +420 606 653 989 |
| E-mail : | kralovehradecky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost pro Adršpach |
| --- | --- |
| Vedoucí společník (reprezentant společnosti) : | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Sídlo: | nám. Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Druhý společník: | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lnáře |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Honzem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Honz |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 48223981 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

- Dále se mění název ulice v sídle Zhotovitele (reprezentanta společnosti).

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.5. „Návrhové práce“ a u hlavního celku 3.6. „Mapové dílo“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

- Pro KoPÚ Horní Adršpach:

- 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ – snižuje se počet MJ ze 457 na 453 (ha), méněpráce činí 4 000 Kč bez DPH

- 3.6. „Mapové dílo“ – snižuje se počet MJ ze 458 na 437 (ha), méněpráce činí 8 400 Kč bez DPH

- Pro KoPÚ Dolní Adršpach:

- 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ – snižuje se počet MJ z 573 na 569 (ha), méněpráce činí 4 000 Kč bez DPH

- 3.6. „Mapové dílo“ – snižuje se počet MJ z 573 na 570 (ha), méněpráce činí 1 200 Kč bez DPH

- Celková změna hodnoty závazku (méněpráce) upravená tímto Dodatkem činí 17 600,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

Nová cena díla KoPÚ Horní Adršpach (ve znění Dodatku č.8):

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 132 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 939 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 174 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 247 000,- Kč |
| DPH 21% | 471 870,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 718 870,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Dolní Adršpach (ve znění Dodatku č.8):

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 655 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 119 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 228 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 003 300,- Kč |
| DPH 21% | 630 693,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 633 993,- Kč |

- Nová celková cena díla (KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní Adršpach):

| Celková cena díla bez DPH | 5 250 300,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 102 563,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 352 863,- Kč |

Změna adresy zhotovitele

Na základě sdělení Zhotovitele došlo ke změně v názvu ulice společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.. Původní název ulice „náměstí 9. května“ se mění na „náměstí Kněžny Ludmily“.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |

| V Hradci Králové dne 21.08.2024 | V Praze dne 20.08.2024 |
| --- | --- |

| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad v z. Ing. Jolana Miškářová | Jaromír Prošek Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o. Reprezentant Společnosti pro Adršpach |
| --- | --- |

Příloha:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Adršpach

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach