# Dodatek Č. 3

# ke smlouvě o dílo č. 1017-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 727 956 750

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna měrných jednotek dle skutečně provedených jednotek u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1  ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov u DC 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.

# PŘEDMĚT DODATKU

3.1     Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov se mění takto:

| Hlavní celek/dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní Cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb | 100 bm | 74 | 3630 | 268620 | 77 | 279510 | beze změny |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | beze změny |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 1 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | beze změny |

3.2    Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 960 861,00 Kč | 966 306,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 224 036,00 Kč | 1 224 036,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 176 418,00 Kč | 176 418,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 361 315,00 Kč | 2 366 760,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč | 495 876,15 Kč | 497 019,60 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 857 191,15 Kč | 2 863 779,60 Kč |

Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek, dle skutečnosti, došlo z důvodu změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování pozemkových úprav a změny obvodu pozemkových úprav u pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona oproti původnímu předpokladu, a to u dílčích částí 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 17.6 Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- 4.1.      Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 28. 8. 2024		Datum: 27. 8. 2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Martin Vondráček

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	Funkce. jednatel

pro Karlovarský kraj