- DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 847-2024-520201 uzavřené dne 26. 8. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		M – SILNICE a.s.

Sídlo: 		Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený:	Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXX

ID DS:		jwtq7ju

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		1080015229/0800

IČO:		42196868

DIČ:		CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je přerozdělení finančních nákladů stavby. Z důvodu změny hranice zastavěného území v nově schválené změně územního plánu dochází k rozdělení nákladů na přijatelné a nepřijatelné výdaje pro podání Žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu se mění příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele. Tato změna nemění celkovou cenu díla.

Dále dochází na žádost zhotovitele ke změně osoby stavbyvedoucího a to takto:

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXXX

E-mail:						     XXXXXXXXXX

Původně plánovaný termín pro předání a převzetí staveniště byl tímto dodatkem změněn 
z důvodu prodloužení termínu podání žádosti o dotaci.

Čl. III   Doba plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:				  8. 11. 2024

- Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 			            16. 11. 2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:		29. 11. 2024

- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do: 	18. 10. 2024 - 42 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev - lhůta pro plnění do: 	  1. 11. 2024 - 56 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Čl. IV   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

- Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:	XXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

- Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

  - Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), rozdělený na přijatelné a nepřijatelné výdaje pro Žádost o dotaci.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 29. 8. 2024 | V Havlíčkově Brodě 29. 8. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu |  | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX M – SILNICE a.s. |  |

| Za správnost: |  |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| …………………………………… |  |  |
| Ing. Jana Šlejtrová Pobočka Jihlava |  |  |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo: 	Datum: 	31. 5. 2024

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N24340163 a | Záborná - POLNÍ CESTA VC7 v k. ú. ZÁBORNÁ_rozdělení pro DOD 1 - SPÚ Vysočina | 10 676 291,00 | 0,00 | 2 242 021,11 | 12 918 312,11 | 0,00 | 10 065 890,77 | 0,00 | 610 400,23 | 0,00 |
| SO 000 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 610 400,23 | 0,00 | 128 184,05 | 738 584,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 400,23 | 0,00 |
| SO 101 | Polní cesta | 9 809 812,48 | 0,00 | 2 060 060,62 | 11 869 873,10 | 0,00 | 9 809 812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 101.a | úsek od ZÚ po km 0.100 | 923 643,08 | 0,00 | 193 965,05 | 1 117 608,13 | 0,00 | 923 643,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 101.b | úsek od km 0.100 po KÚ | 8 886 169,40 | 0,00 | 1 866 095,57 | 10 752 264,97 | 0,00 | 8 886 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 001 | Kácení | 56 107,00 | 0,00 | 11 782,47 | 67 889,47 | 0,00 | 56 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 101.1 | Sadové úpravy | 199 971,29 | 0,00 | 41 993,97 | 241 965,26 | 0,00 | 199 971,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 101.1.a | úsek od ZÚ po km 0.100 | 33 696,28 | 0,00 | 7 076,22 | 40 772,50 | 0,00 | 33 696,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 101.1.b | úsek od km 0.100 po KÚ | 166 275,01 | 0,00 | 34 917,75 | 201 192,76 | 0,00 | 166 275,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	10676291,00	0,00	2242021,11	12918312,11	0,00	10065890,77	0,00	610400,23	0,00

# Objekt:   VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:   	Datum:   31. 5. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem |  | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 610 400,23 |  | 0,00 | 610 400,23 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 319 200,23 |  | 0,00 | 319 200,23 |  |  | 0,000 |  |
| 1 | R | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,00000 | 5 600,23000 | 5 600,23 |  | 0,00 |  | 5 600,23 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | R | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,00000 | 89 600,00000 | 89 600,00 |  | 0,00 |  | 89 600,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | R | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,00000 | 134 400,00000 | 134 400,00 |  | 0,00 |  | 134 400,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | R | 013002000 | Projektové práce | kpl | 1,00000 | 89 600,00000 | 89 600,00 |  | 0,00 |  | 89 600,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |

# VRN3	Zařízení staveniště	100 800,00	0,00	100 800,00	0,000

| 5 | R | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1,00000 | 56 000,00000 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | R | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,00000 | 28 000,00000 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | R | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 16 800,00000 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 100 800,00 | 0,00 | 100 800,00 |  | 0,000 |
| 8 | R | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 1,00000 | 100 800,00000 | 100 800,00 | 0,00 | 100 800,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |  | 0,000 |
| 9 | R | 072002000 | Silniční provoz | kpl | 1,00000 | 56 000,00000 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |  | 0,000 |
| 10 | R | 091504000 | Náklady související s publikační činností | kpl | 1,00000 | 33 600,00000 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	610 400,23	0,00	610 400,23	0,000

## Objekt:   Kácení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:   	Datum:   31. 5. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem |  | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 56 107,00 |  | 0,00 | 56 107,00 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 56 107,00 |  | 0,00 | 56 107,00 |  |  | 0,000 |  |
| 3 | R | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | m2 | 175,00000 | 28,00000 | 4 900,00 |  | 0,00 |  | 4 900,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | R | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 102,00000 | 262,00000 | 26 724,00 |  | 0,00 |  | 26 724,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | R | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 6,00000 | 900,00000 | 5 400,00 |  | 0,00 |  | 5 400,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | R | 162201421-R | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 102,00000 | 69,00000 | 7 038,00 |  | 0,00 |  | 7 038,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | R | 162201422-R | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 6,00000 | 520,00000 | 3 120,00 |  | 0,00 |  | 3 120,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | R | 162301501-R | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost dle dispozic zhotovitele | m2 | 175,00000 | 51,00000 | 8 925,00 |  | 0,00 |  | 8 925,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |

# Celkem	56 107,00	0,00	56 107,00	0,000

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem |  | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 923 643,08 |  | 0,00 | 923 643,08 |  |  | 696,505 |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 212 372,12 |  | 0,00 | 212 372,12 |  |  | 109,143 |  |
| 3 | R | 122151404-R1 | Vykopávky zeminy v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 20,00000 | 50,00000 | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | R | 122151404-R2 | Vykopávky ornice v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12,00000 | 50,00000 | 600,00 |  | 0,00 |  | 600,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | R | 122452206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 211,44000 | 52,00000 | 10 994,88 |  | 0,00 |  | 10 994,88 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | R | 132151104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 | m3 | 59,96000 | 162,00000 | 9 713,52 |  | 0,00 |  | 9 713,52 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | R | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 33,15000 | 362,00000 | 12 000,30 |  | 0,00 |  | 12 000,30 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | R | 151201111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 61,20000 | 42,00000 | 2 570,40 |  | 0,00 |  | 2 570,40 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | R | 151202101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 61,20000 | 277,00000 | 16 952,40 |  | 0,00 |  | 16 952,40 | 0,003 | 0,192 |  |  |
| 11 | R | 162751117-R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele | m3 | 304,55000 | 208,00000 | 63 346,40 |  | 0,00 |  | 63 346,40 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | R | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 304,55000 | 6,00000 | 1 827,30 |  | 0,00 |  | 1 827,30 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | R | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 284,55000 | 17,00000 | 4 837,35 |  | 0,00 |  | 4 837,35 | 0,000 | 0,000 |  |  |

Zhotovitel:

| 26 | R | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 515,70000 | 55,00000 | 28 363,50 | 0,00 | 28 363,50 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 41,89500 | 127,00000 | 5 320,67 | 0,00 | 5 320,67 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 515,70000 | 17,00000 | 8 766,90 | 0,00 | 8 766,90 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | R | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 80,00000 | 18,00000 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | R | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 80,00000 | 36,00000 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | R | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 80,00000 | 81,00000 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,000 | 0,000 |
| 16 |  | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 75,80000 | 616,00000 | 46 692,80 | 0,00 | 46 692,80 | 1,000 | 75,800 |
| 17 |  | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 33,15000 | 504,00000 | 16 707,60 | 0,00 | 16 707,60 | 1,000 | 33,150 |
| 20 |  | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1,60000 | 151,00000 | 241,60 | 0,00 | 241,60 | 0,001 | 0,002 |
|  |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 15 480,00 | 0,00 | 15 480,00 |  | 11,973 |
| 23 | R | 212752501 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 | m | 43,00000 | 360,00000 | 15 480,00 | 0,00 | 15 480,00 | 0,278 | 11,973 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 24 684,00 | 0,00 | 24 684,00 |  | 26,518 |
| 25 | R | 451572111_R | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z lomové prosívky fr.0/2 | m3 | 14,02500 | 1 760,00000 | 24 684,00 | 0,00 | 24 684,00 | 1,891 | 26,518 |

## 5	Komunikace pozemní	519 650,38	0,00	519 650,38	525,426

|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 48 227,40 | 0,00 | 48 227,40 |  | 21,550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | R | 919413211-R | Vtoková jímka s mříží z betonu prostého tř. C 30/37 XF4+XD3, přepad vsakovacího průlehu | kus | 1,00000 | 45 828,00000 | 45 828,00 | 0,00 | 45 828,00 | 21,514 | 21,514 |

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | R | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 446,94000 | 134,00000 | 59 889,96 | 0,00 | 59 889,96 | 0,345 | 154,194 |
| 29 | R | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 515,70000 | 143,00000 | 73 745,10 | 0,00 | 73 745,10 | 0,368 | 189,778 |
| 30 | R | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 404,92000 | 341,00000 | 138 077,72 | 0,00 | 138 077,72 | 0,185 | 74,760 |
| 31 | R | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 100,00000 | 128,00000 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,345 | 34,500 |
| 32 | R | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | m3 | 20,00000 | 213,00000 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | R | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 446,94000 | 16,00000 | 7 151,04 | 0,00 | 7 151,04 | 0,006 | 2,686 |
| 34 | R | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 404,92000 | 15,00000 | 6 073,80 | 0,00 | 6 073,80 | 0,001 | 0,207 |
| 35 | R | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 382,00000 | 214,00000 | 81 748,00 | 0,00 | 81 748,00 | 0,104 | 39,625 |
| 37 | R | 597361111-R | Svodnice ocelová světlost 100x100 mm kotvená do betonu | m | 17,00000 | 1 867,00000 | 31 739,00 | 0,00 | 31 739,00 | 0,108 | 1,829 |
| 27 |  | 58591050 | pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné | t | 27,84800 | 2 722,00000 | 75 802,26 | 0,00 | 75 802,26 | 1,000 | 27,848 |

## 8	Trubní vedení	78 787,62	0,00	78 787,62	1,894

| 38 | R | 871360330 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 | m | 25,50000 | 115,00000 | 2 932,50 | 0,00 | 2 932,50 | 0,000 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | R | 894211121_R | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 | kpl | 1,00000 | 35 840,00000 | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 | 1,686 | 1,686 |
|  |  |  | nebo 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 28617096 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 | m | 25,88300 | 1 546,00000 | 40 015,12 | 0,00 | 40 015,12 | 0,008 | 0,208 |

| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 30. 7. 2024 |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |  | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| 46 | R | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 77,40000 | 31,00000 | 2 399,40 | 0,00 | 2 399,40 |  | 0,000 | 0,036 |
|  |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 23 048,55 | 0,00 | 23 048,55 |  |  | 0,000 |
| 47 | R | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 512,19000 | 45,00000 | 23 048,55 | 0,00 | 23 048,55 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 393,01 | 0,00 | 1 393,01 |  |  | 0,000 |
| 48 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dle dispozic zhotovitele | t | 696,50500 | 2,00000 | 1 393,01 | 0,00 | 1 393,01 |  | 0,000 | 0,000 |

Celkem	923 643,08	0,00	923 643,08	696,505

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem |  | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 8 886 169,40 |  | 0,00 | 8 886 169,40 |  |  | 7 405,929 |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1 306 898,76 |  | 0,00 | 1 306 898,76 |  |  | 18,222 |  |
| 1 | R | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 2 800,00000 | 13,00000 | 36 400,00 |  | 0,00 |  | 36 400,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | R | 121111201 | Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy | m2 | 300,00000 | 27,00000 | 8 100,00 |  | 0,00 |  | 8 100,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | R | 122151404-R1 | Vykopávky zeminy v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 444,00000 | 50,00000 | 22 200,00 |  | 0,00 |  | 22 200,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | R | 122151404-R2 | Vykopávky ornice v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 162,00000 | 50,00000 | 8 100,00 |  | 0,00 |  | 8 100,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | R | 122452206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 2 542,81000 | 52,00000 | 132 226,12 |  | 0,00 |  | 132 226,12 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | R | 132151104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 | m3 | 281,01200 | 162,00000 | 45 523,94 |  | 0,00 |  | 45 523,94 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | R | 162702111-R | Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost dle dispozic zhotovitele | m2 | 2 800,00000 | 40,00000 | 112 000,00 |  | 0,00 |  | 112 000,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | R | 162751117-R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele | m3 | 2 868,82200 | 208,00000 | 596 714,98 |  | 0,00 |  | 596 714,98 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | R | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2 868,82200 | 6,00000 | 17 212,93 |  | 0,00 |  | 17 212,93 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | R | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných | m3 | 154,00000 | 38,00000 | 5 852,00 |  | 0,00 |  | 5 852,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | R | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2 704,82200 | 17,00000 | 45 981,97 |  | 0,00 |  | 45 981,97 | 0,000 | 0,000 |  |  |

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 6,08000 | 127,00000 | 772,16 | 0,00 | 772,16 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 6 796,58000 | 17,00000 | 115 541,86 | 0,00 | 115 541,86 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | R | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1 080,00000 | 18,00000 | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | R | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 1 080,00000 | 36,00000 | 38 880,00 | 0,00 | 38 880,00 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | R | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1 080,00000 | 81,00000 | 87 480,00 | 0,00 | 87 480,00 | 0,000 | 0,000 |
| 16 |  | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 18,20000 | 616,00000 | 11 211,20 | 0,00 | 11 211,20 | 1,000 | 18,200 |
| 20 |  | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 21,60000 | 151,00000 | 3 261,60 | 0,00 | 3 261,60 | 0,001 | 0,022 |

## 2	Zakládání	505 032,00	0,00	505 032,00	387,131

| 23 | R | 212752501 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 | m | 1 388,20000 | 360,00000 | 499 752,00 | 0,00 | 499 752,00 | 0,278 | 386,530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | R | 274313711-R | Betonový práh z betonu tř. C 20/25 XF1 | m3 | 0,24000 | 22 000,00000 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 2,502 | 0,600 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 16 748,16 | 0,00 | 16 748,16 |  | 17,993 |
| 25 | R | 451572111_R | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z lomové prosívky fr.0/2 | m3 | 9,51600 | 1 760,00000 | 16 748,16 | 0,00 | 16 748,16 | 1,891 | 17,993 |

## 5	Komunikace pozemní	6 615 709,83	0,00	6 615 709,83	6 955,179

| 26 | R | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 6 796,58000 | 55,00000 | 373 811,90 | 0,00 | 373 811,90 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | R | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 5 890,36500 | 134,00000 | 789 308,91 | 0,00 | 789 308,91 | 0,345 | 2 032,176 |
| 29 | R | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 6 796,57500 | 143,00000 | 971 910,23 | 0,00 | 971 910,23 | 0,368 | 2 501,140 |
| 30 | R | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 5 336,57000 | 341,00000 | 1 819 770,37 | 0,00 | 1 819 770,37 | 0,185 | 985,291 |
| 31 | R | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 1 448,00000 | 128,00000 | 185 344,00 | 0,00 | 185 344,00 | 0,345 | 499,560 |
| 32 | R | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | m3 | 289,60000 | 213,00000 | 61 684,80 | 0,00 | 61 684,80 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | R | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 5 890,36500 | 16,00000 | 94 245,84 | 0,00 | 94 245,84 | 0,006 | 35,401 |
| 34 | R | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 5 336,57000 | 15,00000 | 80 048,55 | 0,00 | 80 048,55 | 0,001 | 2,722 |
| 35 | R | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 5 034,50000 | 214,00000 | 1 077 383,00 | 0,00 | 1 077 383,00 | 0,104 | 522,229 |
| 36 | R | 594511113 | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu | m2 | 6,00000 | 1 620,00000 | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 | 0,134 | 0,804 |
| 37 | R | 597361111-R | Svodnice ocelová světlost 100x100 mm kotvená do betonu | m | 82,20000 | 1 867,00000 | 153 467,40 | 0,00 | 153 467,40 | 0,108 | 8,841 |
| 27 |  | 58591050 | pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné | t | 367,01500 | 2 722,00000 | 999 014,83 | 0,00 | 999 014,83 | 1,000 | 367,015 |
|  |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 60 966,63 | 0,00 | 60 966,63 |  | 0,254 |
| 40 | R | 871420330_R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 600 | m | 7,80000 | 154,00000 | 1 201,20 | 0,00 | 1 201,20 | 0,000 | 0,000 |
| 41 |  | 28617099_R | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 600x6000mm SN16 | m | 7,91700 | 7 549,00000 | 59 765,43 | 0,00 | 59 765,43 | 0,032 | 0,253 |

## 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 911,56	0,00	146 911,56	27,152

Místo:   	Datum:   30. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | R | 919413111-R | Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 30/37 XF4+XD3, propustku z trub DN do 800 mm | kus | 1,00000 | 38 088,00000 | 38 088,00 | 0,00 | 38 088,00 | 9,226 | 9,226 |
| 45 | R | 919441221 | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm | kus | 1,00000 | 31 362,00000 | 31 362,00 | 0,00 | 31 362,00 | 16,751 | 16,751 |
| 46 | R | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 2 498,76000 | 31,00000 | 77 461,56 | 0,00 | 77 461,56 | 0,000 | 1,174 |
|  |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 219 090,60 | 0,00 | 219 090,60 |  | 0,000 |
| 47 | R | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4 868,68000 | 45,00000 | 219 090,60 | 0,00 | 219 090,60 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 14 811,86 | 0,00 | 14 811,86 |  | 0,000 |
| 48 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dle dispozic zhotovitele | t | 7 405,92900 | 2,00000 | 14 811,86 | 0,00 | 14 811,86 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	8 886 169,40	0,00	8 886 169,40	7 405,929

## úsek od ZÚ po km 0.100

Místo:   	Datum:   19. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková |  | Dodávka celkem | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 33 696,28 |  |  | 0,00 | 33 696,28 |  |  | 1,416 |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 32 637,11 |  |  | 0,00 | 32 637,11 |  |  | 1,416 |  |
| 1 | R | 183101215 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 5,00000 | 422,00000 |  | 2 110,00 | 0,00 |  | 2 110,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | R | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 5,00000 | 253,00000 |  | 1 265,00 | 0,00 |  | 1 265,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | R | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 5,00000 | 180,00000 |  | 900,00 | 0,00 |  | 900,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 15 | R | 184501131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 10,00000 | 228,00000 |  | 2 280,00 | 0,00 |  | 2 280,00 | 0,001 | 0,007 |  |  |
| 16 | R | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 5,00000 | 154,00000 |  | 770,00 | 0,00 |  | 770,00 | 0,002 | 0,010 |  |  |
| 17 | R | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5,00000 | 24,00000 |  | 120,00 | 0,00 |  | 120,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 19 | R | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0,00200 | 27 456,00000 |  | 54,91 | 0,00 |  | 54,91 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 22 | R | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,50000 | 416,00000 |  | 208,00 | 0,00 |  | 208,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 23 | R | 18585112R | Dovoz vody pro zálivku rostlin | m3 | 0,50000 | 224,00000 |  | 112,00 | 0,00 |  | 112,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 |  | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 1,00000 | 1 467,00000 |  | 1 467,00 | 0,00 |  | 1 467,00 | 0,220 | 0,220 |  |  |
| 4 |  | 02650430-R | jabloň domácí | kus | 3,00000 | 952,00000 |  | 2 856,00 | 0,00 |  | 2 856,00 | 0,002 | 0,007 |  |  |
| 5 |  | 02650300-R | javor klen | kus | 2,00000 | 2 300,00000 |  | 4 600,00 | 0,00 |  | 4 600,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 |  | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 15,00000 | 186,00000 |  | 2 790,00 | 0,00 |  | 2 790,00 | 0,007 | 0,106 |  |  |
| 13 |  | 6059125R | příčka z půlené kulatiny D 8cm dl 0,6m | kus | 15,00000 | 179,00000 |  | 2 685,00 | 0,00 |  | 2 685,00 | 0,004 | 0,053 |  |  |
| 14 |  | 3132480R | úvazek (2m/ks) | m | 10,00000 | 224,00000 |  | 2 240,00 | 0,00 |  | 2 240,00 | 0,001 | 0,012 |  |  |
| 18 |  | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 5,00000 | 1 600,00000 |  | 8 000,00 | 0,00 |  | 8 000,00 | 0,200 | 1,000 |  |  |
| 20 |  | 2519115-R | umělé hnojivo tablety, 5x10g/strom | tabl. | 0,00100 | 89 600,00000 |  | 89,60 | 0,00 |  | 89,60 | 0,001 | 0,000 |  |  |
| 21 |  | 25111111-R | umělé hnojivo tablety, 2x10g/keř | kg | 0,00100 | 89 600,00000 |  | 89,60 | 0,00 |  | 89,60 | 0,001 | 0,000 |  |  |

Strana 1  z 2

## úsek od ZÚ po km 0.100

Místo:   	Datum:   19. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 059,17 | 0,00 | 1 059,17 |  | 0,000 |
| 24 | R | 998231311-R | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně dle dispozic zhotovitele | t | 1,41600 | 748,00000 | 1 059,17 | 0,00 | 1 059,17 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	33 696,28	0,00	33 696,28	1,416

Strana 2  z 2

## úsek od km 0.100 po KÚ

Místo:   	Datum:   19. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková |  | Dodávka celkem | Montáž celkem |  | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 166 275,01 |  |  | 0,00 | 166 275,01 |  |  | 11,096 |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 157 975,20 |  |  | 0,00 | 157 975,20 |  |  | 11,096 |  |
| 1 | R | 183101215 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 9,00000 | 422,00000 |  | 3 798,00 | 0,00 |  | 3 798,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | R | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 9,00000 | 253,00000 |  | 2 277,00 | 0,00 |  | 2 277,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | R | 184103811 | Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m | m2 | 41,00000 | 141,00000 |  | 5 781,00 | 0,00 |  | 5 781,00 | 0,000 | 0,014 |  |  |
| 11 | R | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 9,00000 | 180,00000 |  | 1 620,00 | 0,00 |  | 1 620,00 | 0,000 | 0,001 |  |  |
| 15 | R | 184501131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18,00000 | 228,00000 |  | 4 104,00 | 0,00 |  | 4 104,00 | 0,001 | 0,012 |  |  |
| 16 | R | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 9,00000 | 154,00000 |  | 1 386,00 | 0,00 |  | 1 386,00 | 0,002 | 0,019 |  |  |
| 17 | R | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 50,00000 | 24,00000 |  | 1 200,00 | 0,00 |  | 1 200,00 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 22 | R | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 4,94000 | 416,00000 |  | 2 055,04 | 0,00 |  | 2 055,04 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 23 | R | 18585112R | Dovoz vody pro zálivku rostlin | m3 | 4,94000 | 224,00000 |  | 1 106,56 | 0,00 |  | 1 106,56 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 |  | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 1,80000 | 1 467,00000 |  | 2 640,60 | 0,00 |  | 2 640,60 | 0,220 | 0,396 |  |  |
| 6 |  | 02650360-R | dub zimní | kus | 6,00000 | 2 900,00000 |  | 17 400,00 | 0,00 |  | 17 400,00 | 0,027 | 0,162 |  |  |
| 7 |  | 02640445-R | buk lesní | kus | 3,00000 | 2 300,00000 |  | 6 900,00 | 0,00 |  | 6 900,00 | 0,040 | 0,120 |  |  |
| 9 |  | 02652024-R | růže /Rosa/ | m2 | 30,00000 | 358,00000 |  | 10 740,00 | 0,00 |  | 10 740,00 | 0,001 | 0,030 |  |  |
| 10 |  | 02652025-R | bez černý | m2 | 11,00000 | 280,00000 |  | 3 080,00 | 0,00 |  | 3 080,00 | 0,003 | 0,033 |  |  |
| 12 |  | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 27,00000 | 186,00000 |  | 5 022,00 | 0,00 |  | 5 022,00 | 0,007 | 0,191 |  |  |
| 13 |  | 6059125R | příčka z půlené kulatiny D 8cm dl 0,6m | kus | 27,00000 | 179,00000 |  | 4 833,00 | 0,00 |  | 4 833,00 | 0,004 | 0,096 |  |  |
| 14 |  | 3132480R | úvazek (2m/ks) | m | 18,00000 | 224,00000 |  | 4 032,00 | 0,00 |  | 4 032,00 | 0,001 | 0,022 |  |  |
| 18 |  | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 50,00000 | 1 600,00000 |  | 80 000,00 | 0,00 |  | 80 000,00 | 0,200 | 10,000 |  |  |

Strana 1  z 2

## úsek od km 0.100 po KÚ

Místo:   	Datum:   19. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 299,81 | 0,00 | 8 299,81 |  | 0,000 |
| 24 | R | 998231311-R | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně dle dispozic zhotovitele | t | 11,09600 | 748,00000 | 8 299,81 | 0,00 | 8 299,81 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	166 275,01	0,00	166 275,01	11,096

Strana 2  z 2