# DODATEK č. 5

# ke smlouvě o dílo č.obj. 1075-2022-544101, č.zhot. 2022/20 ze dne 24.10.2022

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Hanou Hrňovou, odborným radou pobočky Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745, 602 311 512

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxx

E-mail: 	xxxx

ID datové schránky: 	zr6jqnz

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	382293143/0300.

DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět dodatku

Dodatkem č. 5 dochází k navýšení měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) a) s názvem Výškopisné zaměření, a to z původních 15 MJ na současných 20 MJ. Tato změna odpovídá skutečně zpracovanému rozsahu prací v tomto dílčím fakturačním celku. K navýšení rozsahu MJ výškopisného zaměření došlo především z důvodu podrobného měření výškopisu plánované vodní nádrže v lokalitě rozšířeného obvodu pozemkové úpravy a zpřesnění počtu měrných jednotek.

Cena díla:

| Cena díla dle smlouvy o dílo (ve znění dodatku č. 1 – 4) | 2.842.965,00 Kč |
| --- | --- |
| Navýšení dle dodatku č. 5 | 5.445,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2.848.410,00 Kč |
| DPH 21 % | 598.166,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3.446.576,10 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Místo Pardubice		Místo: Brno

Datum: 29.7.2024		Datum: 29.7.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel společnosti