# Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 31.1. 2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „KoPÚ Kladruby u Beranova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucí Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

2.1 Předmětem Dodatku č. 3 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ Kladruby u Beranova u DC 6.2.4. - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.3 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo, v souladu s čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Kladruby u Beranova se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní Cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 155 | 3 025 | 468 875,00 | 160 | 484 000,00 | beze změny |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 193 | 3 025 | 583 825,00 | 212 | 641 300,00 | beze změny |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 543 | 423,50 | 229 960,50 | 542 | 229 537,00 | beze změny |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 543 | 484 | 262 812,00 | 542 | 262 328,00 | beze změny |

Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Ceny díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 123 973,50 Kč | 2 196 150, 00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 375 165,00 Kč | 1 375 165,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 262 812,00 Kč | 262 328,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 761 950,50 Kč | 3 833 643,00 Kč |
| DPH 21 % | 790 009,61 Kč | 805 065,03 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 551 960,11 Kč | 4 638 708,03 Kč |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.3     Odůvodnění změn jednotkových položkových cen díla

K uzavření tohoto Dodatku č. 3 dochází, na základě žádosti zhotovitele, ze dne 16. 8. 2024, o změnu počtu MJ jednotlivých částí dle rozsahu skutečně provedených prací. Rozsah těchto prací byl projednán se zástupcem objednavatele SPÚ, Pobočkou Cheb.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 6. 9. 2024		Datum: 5. 9. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný