# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 683-2023-537205 ze dne 20.6.2023 („ dále jen Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Špitálníková Marie, Pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 227

E-mail: m.charvatova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s . o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX,

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 310088/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 % od etapy 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole

Předmět Dodatku -změna článku 3 odst. 3.1. smlouvy

| Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo | 2 561 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Po uzavření dodatku č. 3 |  |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 329 350,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 281 720,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 206 250,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3 | 2 817 320,00 Kč |
| DPH 21 % | 591 847,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 3 | 3 408 957,20 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností-příloha dodatku č. 3.

- Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.

Místo: Praha	Místo: Plzeň

Datum: 06.09.2024	Datum: 04.09.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová

|  |  |  | Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy Limuzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku |  |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  |  | bod | 8 | 1 500,00 |  | 12 000,00 | 1 650,00 |  | 13 200,00 | 30.11.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  |  | bod | 27 | 2 500,00 |  | 67 500,00 | 2 750,00 |  | 74 250,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  |  | ha | 323 | 600,00 |  | 193 800,00 | 660,00 |  | 213 180,00 | 30.11.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  |  | ha | 37 | 1 200,00 |  | 44 400,00 | 1 320,00 |  | 48 840,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  |  | 100 bm | 169 | 2 400,00 |  | 405 600,00 | 2 640,00 |  | 446 160,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  |  | 100 bm | 63 | 2 400,00 |  | 151 200,00 | 2 640,00 |  | 166 320,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  | 100 bm | 82 | 1 000,00 |  | 82 000,00 | 1 100,00 |  | 90 200,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu |  |  | ha | 360 | 300,00 |  | 108 000,00 | 330,00 |  | 118 800,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  |  | ha | 360 | 400,00 |  | 144 000,00 | 440,00 |  | 158 400,00 | 30.10.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 500,00 |  |  | 1 329 350,00 | 30.10.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  |  | ha | 360 | 1 200,00 |  | 432 000,00 | 1 320,00 |  | 475 200,00 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  | ha | 62 | 1 200,00 |  | 74 400,00 | 1 320,00 |  | 81 840,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  | 100 bm | 125 | 800,00 |  | 100 000,00 | 880,00 |  | 110 000,00 | 30.10.2026 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  | 100 bm | 40 | 800,00 |  | 32 000,00 | 880 |  | 35 200,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  | ks | 2 | 10 000,00 |  | 20 000,00 | 11 000,00 |  | 22 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  |  | ha | 1 | 8 400,00 |  | 8 400,00 | 9 240,00 |  | 9 240,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  |  | ha | 1 | 4 800,00 |  | 4 800,00 | 5 280,00 |  | 5 280,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  |  | ha | 1 | 1 800,00 |  | 1 800,00 | 1 980,00 |  | 1 980,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  |  | ha | 360 | 1 200,00 |  | 432 000,00 | 1 320,00 |  | 475 200,00 | 30.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  |  | ks | 2 | 20 000,00 |  | 40 000,00 | 22 000,00 |  | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) |  |  | 100 bm | 1 | 4 800,00 |  | 4 800,00 | 5 280,00 |  | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  |  | ha | 1 | 8 400,00 |  | 8 400,00 | 9 240,00 |  | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  |  | ha | 1 | 4 800,00 |  | 4 800,00 | 5 280,00 |  | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  |  | ha | 1 | 1 800,00 |  | 1 800,00 | 1 980,00 |  | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 200,00 |  |  | 1 281 720,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  |  | ha | 375 | 500,00 |  | 187 500,00 |  |  | 206 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 187 500,00 |  |  | 206 250,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 500,0 |  |  | 1 329 350,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 200,0 |  |  | 1 281 720,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 187 500,0 |  |  | 206 250,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 561 200,0 |  |  | 2 817 320,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 537 852,00 |  |  | 591 637,20 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 3 099 52,00 |  |  | 3 408 957,20 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEOREAL spol. s r. o. Místo: Plzeň |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 06.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 04.09.2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
|  |  |  | 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |