- DODATEK č. 3

- Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	jslejtrova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY

Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024

Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti

Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatel společnosti

Tel./fax:		XXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:		hddy9rg

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		2161182/0800

IČO:		25172654

DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		UniCredit Bank

Číslo účtu:		430201005/2700

IČO:		48035599

DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I. Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 7. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 8. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

- Před zahájením stavebních prací a po vytyčení stavby bylo zjištěno, že navržená šachta Š9 je v kolizi se stávajícím sloupem NN. Při projednávání PD bylo dohodnuto se zástupci správce vedení NN, že je připravovaná PD na přeložení stávajícího nadzemního vedení NN do podzemního vedení NN a že realizace tohoto zmiňovaného bude dokončena před realizací polních cest v k.ú. Stajiště. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že realizace přeložení nadzemního vedení NN do podzemního vedení NN nebyla provedena z důvodu chybějících financí. Proto bylo nutno navrhnout úpravu napojení zatrubnění SO – 301 na SO – 302.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 117 803,18 Kč bez DPH, to je 142 541,85 Kč s DPH a zároveň dochází 
k méněpracím v celkové hodnotě 141 086,98 Kč bez DPH, to je 170 715,24 Kč 
s DPH.

Čl. IV   Změna ceny díla

- Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           	8 189 217, 46 Kč.

DPH 21 % činí		                                            		1 719 735, 66 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	9 908 953, 12 Kč.

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 9. 9. 2024 |  | V Telči 5. 9. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |
| …………………………………… |  | …………………………………… |  |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu |  | Ing. Ivo Šimek jednatel správce společnosti SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY |  |  |
| Za správnost: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |
| …………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Jana Šlejtrová Pobočka Jihlava |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby VCP,MP Stajiště JKSO EČO Místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO DIČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo Dne 3. 9. 2024 |  |  |  |  |  | CZ-CPV CZ-CPA |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | -5 518,354 | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 | 13 |  |  |  |  | 0,000 |
| 2 |  |  | Montáž | -17 765,442 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | 14 |  |  |  |  | 0,000 |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,000 | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 | 15 |  |  |  |  | 0,000 |
| 4 |  |  | Montáž | 0,000 | 11 |  |  | 0,00 | 16 |  |  |  |  | 0,000 |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 0,000 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0,000 |
| 6 |  |  | Montáž | 0,000 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0,000 |
| 7 | ZRN (ř. |  |  | -23 283,796 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  | 0,000 |
| 20 | HZS |  |  | 0,000 | 21 | Kompl. činnost |  | 0,000 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0,000 |
|  |  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkem bez DPH |  |  | -23 283,796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPH % Základ daně |  |  |  | DPH celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | snížená 12,0 0,000 základní 21,0 -23 283,796 |  |  |  | 0,000 -4 889,597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH |  |  |  | -28 173,393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  | 0,000 |

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	VCP,MP Stajiště

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:	3. 9. 2024

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IMPORT_1 | VCP,MP Stajiště | -23 283,796 | 0,000 | -4 889,597 | -28 173,393 | 0,000 | -23 283,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt0 | SO-301 | -11 031,880 | 0,000 | -2 316,695 | -13 348,575 | 0,000 | -11 031,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Objekt1 | SO-301 | 22 051,096 | 0,000 | 4 630,730 | 26 681,826 | 0,000 | 22 051,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Objekt2 | SO-302 | -130 055,104 | 0,000 | -27 311,572 | -157 366,676 | 0,000 | -130 055,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SO | 302 | 95 752,092 | 0,000 | 20 107,939 | 115 860,031 | 0,000 | 95 752,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Celkem	-23283,796	0,000	-4889,597	-28173,393	0,000	-23283,796	0,000	0,000	0,000

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# D1	-2 251,000	-8 780,880	-11 031,880	0,000

| 5 | R | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | -20,000 | 278,226 | 0,000 | -5 564,520 | -5 564,520 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -10,000 | 150,000 | 0,000 | -1 500,000 | -1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | R | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -150,000 | 1,000 | 0,000 | -150,000 | -150,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | R | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -10,000 | 32,532 | 0,000 | -325,320 | -325,320 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -18,000 | 10,000 | 0,000 | -180,000 | -180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | R | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -10,000 | 12,846 | 0,000 | -128,460 | -128,460 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -10,000 | 93,258 | 0,000 | -932,580 | -932,580 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm | kus | -1,000 | 896,000 | -896,000 | 0,000 | -896,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 |  | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm | kus | -1,000 | 1 355,000 | -1 355,000 | 0,000 | -1 355,000 | 0,000 | 0,000 |

Celkem	-2 251,000	-8 780,880	-11 031,880	0,000

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# D1	12 017,608	10 033,488	22 051,096	0,000

| 5 | R | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 9,000 | 278,226 | 0,000 | 2 504,034 | 2 504,034 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | R | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 18,000 | 25,265 | 0,000 | 454,770 | 454,770 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | R | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 18,000 | 12,615 | 0,000 | 227,070 | 227,070 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4,500 | 150,000 | 0,000 | 675,000 | 675,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | R | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 67,500 | 1,000 | 0,000 | 67,500 | 67,500 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | R | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4,500 | 32,532 | 0,000 | 146,394 | 146,394 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8,100 | 10,000 | 0,000 | 81,000 | 81,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | R | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 3,500 | 137,844 | 0,000 | 482,454 | 482,454 | 0,000 | 0,000 |
| 22 |  | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 5,845 | 200,000 | 1 169,000 | 0,000 | 1 169,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 4,500 | 93,258 | 0,000 | 419,661 | 419,661 | 0,000 | 0,000 |

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | R | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | R | 871390410 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 | m | 3,000 | 333,770 | 0,000 | 1 001,310 | 1 001,310 | 0,000 | 0,000 |
| 34 |  | 28614154 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10 | m | 3,000 | 700,000 | 2 100,000 | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | R | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm | M | 0,250 | 7 660,880 | 0,000 | 1 915,220 | 1 915,220 | 0,000 | 0,000 |
|  | R | 871420410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500 | M | 4,000 | 250,294 | 0,000 | 1 001,176 | 1 001,176 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 28614156 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN10 | M | 4,000 | 1 590,656 | 6 362,624 | 0,000 | 6 362,624 | 0,000 | 0,000 |
|  | R | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | M | 3,000 | 152,633 | 0,000 | 457,899 | 457,899 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 28614132 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10 | M | 3,000 | 795,328 | 2 385,984 | 0,000 | 2 385,984 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	12 017,608	10 033,488	22 051,096	0,000

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | R | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | -62,000 | 421,974 | 0,000 | -26 162,388 | -26 162,388 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | R | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -68,000 | 14,232 | 0,000 | -967,776 | -967,776 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | R | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | -68,000 | 8,333 | 0,000 | -566,644 | -566,644 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -34,000 | 150,000 | 0,000 | -5 100,000 | -5 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | R | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -510,000 | 1,000 | 0,000 | -510,000 | -510,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | R | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -34,000 | 98,334 | 0,000 | -3 343,356 | -3 343,356 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | R | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -61,200 | 10,000 | 0,000 | -612,000 | -612,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | R | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -34,000 | 12,846 | 0,000 | -436,764 | -436,764 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -28,000 | 93,258 | 0,000 | -2 611,224 | -2 611,224 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -23,000 | 137,844 | 0,000 | -3 170,412 | -3 170,412 | 0,000 | 0,000 |
| 19 |  | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | -38,860 | 200,000 | -7 772,000 | 0,000 | -7 772,000 | 0,000 | 0,000 |

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | R | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | -5,000 | 600,000 | 0,000 | -3 000,000 | -3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | R | 871440410 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 | m | -18,000 | 558,080 | 0,000 | -10 045,440 | -10 045,440 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | 28614158 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10 | m | -18,270 | 1 533,000 | -28 007,910 | 0,000 | -28 007,910 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | R | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | -1,000 | 2 013,760 | 0,000 | -2 013,760 | -2 013,760 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | R | 894411151 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 | kus | -1,000 | 14 000,000 | 0,000 | -14 000,000 | -14 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 |  | 59299079-R | Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm | kus | -1,000 | 11 768,000 | -11 768,000 | 0,000 | -11 768,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 |  | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm | kus | -1,000 | 896,000 | -896,000 | 0,000 | -896,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 |  | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | -1,000 | 1 723,000 | -1 723,000 | 0,000 | -1 723,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 |  | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | -1,000 | 158,000 | -158,000 | 0,000 | -158,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 |  | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | -2,000 | 190,000 | -380,000 | 0,000 | -380,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | R | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | -1,000 | 3 749,430 | 0,000 | -3 749,430 | -3 749,430 | 0,000 | 0,000 |
| 41 |  | 59224661 | poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním | kus | -1,000 | 3 061,000 | -3 061,000 | 0,000 | -3 061,000 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	-53 765,910	-76 289,194	-130 055,104	0,000

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | R | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 53,000 | 421,974 | 0,000 | 22 364,622 | 22 364,622 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | R | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 212,000 | 14,232 | 0,000 | 3 017,184 | 3 017,184 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | R | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 212,000 | 8,333 | 0,000 | 1 766,596 | 1 766,596 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | R | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 28,000 | 150,000 | 0,000 | 4 200,000 | 4 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | R | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 420,000 | 1,000 | 0,000 | 420,000 | 420,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | R | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 28,000 | 98,334 | 0,000 | 2 753,352 | 2 753,352 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | R | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 50,400 | 10,000 | 0,000 | 504,000 | 504,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | R | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 28,000 | 12,846 | 0,000 | 359,688 | 359,688 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | R | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 25,000 | 93,258 | 0,000 | 2 331,450 | 2 331,450 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | R | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 23,000 | 137,844 | 0,000 | 3 170,412 | 3 170,412 | 0,000 | 0,000 |
| 19 |  | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 38,860 | 200,000 | 7 772,000 | 0,000 | 7 772,000 | 0,000 | 0,000 |

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum: 3. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | R | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 5,000 | 600,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | R | 871440410 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 | m | 20,000 | 558,080 | 0,000 | 11 161,600 | 11 161,600 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | 28614158 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10 | m | 20,000 | 1 533,000 | 30 660,000 | 0,000 | 30 660,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | R | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm | m | 0,250 | 8 888,960 | 0,000 | 2 222,240 | 2 222,240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 3,000 | 16,316 | 48,948 | 0,000 | 48,948 | 0,000 | 0,000 |

# Celkem	38 480,948	57 271,144	95 752,092	0,000