- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) – DODATEK č. 1

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“ )

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;

Tel.:	+420 606 689 085

E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 					SPH stavby s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: 					Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo								Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

tel./fax:					xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:		cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	           			Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	           				27-3948420257/0100

IČO:	           					26230470

DIČ:	           					CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 13-2024-514101.

Název díla:  	Protierozní opatření v k.ú. Dubenec – II. etapa

Místo stavby:	k.ú. Dubenec, obec Dubenec, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

(dále jen “stavba”).

Čl. I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon).

Důvodem pro změnu hodnoty závazku ze smlouvy jsou vyčíslení skutečně provedených prací dle smlouvy o dílo.

Při kontrole provedených prací bylo v na kontrolním dni zjištěno, že nedojde k plnění položky rozpočtu č. 2 Vedlejších rozpočtových nákladů. Na stavbě se nevyskytují podzemní inženýrské sítě.

Položka č. 2: 090002000 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Položka je obsažena u všech stavebních objektů, včetně výsadeb.

Na základě této skutečnosti bylo technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem a zhotovitelem stavby odsouhlaseno, že položka bude z nabídkového rozpočtu odstraněna u všech stavebních objektů.

Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 4 000 Kč bez DPH. Jedná se pouze o méněpráce, které činí 0,068 % hodnoty původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.

Změna ceny díla

Celková cena za provedení díla uvedená v čl. III bodě 4. smlouvy o dílo č. 13-2024-514101 se mění tímto dodatkem takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 	5.918.540,00 Kč

DPH 21 % činí	1.242.893,41 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7.161.433,41 Kč

Nová cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 	5.914.540,00 Kč

DPH 21 % činí	1.242.053,41 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7.156.593,41 Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě o nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Nedílnou součást Dodatku č. 1 je aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně rekapitulace ceny díla.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové dne 09.09.2024 | V Bystřici nad Pernštejnem dne 09.09.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | zhotovitel Ing. Radek Pospíšil jednatel společnosti SPH stavby s.r.o. |

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - méněpráce