- DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

- (dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 	Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:					Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever

tel./fax:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

ID DS:	4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX, stavbyvedoucí

tel./fax:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	7408201/0100

IČO:	26177005

DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Kontrolou smlouvy o dílo na zhotovení stavby Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota byla zjištěna chyba v psaní. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně je chybně uvedena 15. 4. 2024 místo správného data 15.4.2025.

Opravené znění odst. 4 čl. V:

Čl.V Doba plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: 15. 4. 2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději 30. 4. 2025

Zároveň došlo na základě žádosti zhotovitele ke změně stavbyvedoucího, kterým je Michal Steininger. Žádost byla doložena doklady o kvalifikaci. Tímto se mění odst. 3 článku XVI následovně:

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

3. 	Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:	XXXXX, XXXXX

Tel.:			XXXXX, XXXXX

E-mail:		XXXXX, XXXXX

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem

v platnost.

| V Kutné Hoře dne 13. 9. 2024 | V Praze dne 12. 9. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Mariana Poborská vedoucí pobočky | Zhotovitel Ing. Pavel Keller ředitel oblasti Sever |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková