- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 898-2024-520203, uzavřené dne 3.9.2024, (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka

KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech, které nemají

dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh j oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:                                                	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel./fax:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel./fax:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	86-3602390257/0100

IČO:	49975358

DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3.9.2024, na provedení díla s názvem výsadba zeleně a zajištění následné péče v rámci realizace společných zařízení v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u Pacova" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

- Z důvodu prodloužení doby výběrového řízení nemohly být dodrženy termíny uvedené ve smlouvě o dílo v bodě V. Doba plnění. Tímto dodatkem dojde ke změně lhůty pro předání a převzetí místa plnění a ke změně lhůty pro zahájení díla. Z tohoto důvodu dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení stavebních prací.

Čl. III   Změna doby plnění

- Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

- Dle čl. V., odstavce 3 Smlouvy Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: 	19. 9. 2024

b. Lhůta pro zahájení díla: 				19. 9. 2024

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě dne 18.9.2024				V Mohelně dne 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Romana Rousová

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatelka

Státního pozemkového úřadu			KAVYL, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Miroslava Smejkalová

Pobočka Pelhřimov