- DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

# č. 741-2024-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupená:	Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík

vedoucí pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+ 420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- JC PLAN, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bubnova 972/14, 169 00 Praha 6, IČO: 64652386, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147847.

Zastoupená: 	Ing. Janem Cehákem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Cehákem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Cehákem

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky:	uu3dphr

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 	8721973001/5500

DIČ: 	CZ64652386

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.07.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ, okres Tábor 2024“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Z důvodu, že parcely č. 534, 540 a 850 v k.ú. Zálší jsou v současnosti osety kukuřicí, jejíž výška je nyní cca 2 m, a předpoklad sklizně v listopadu, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání díla, a to následovně:

4.2.	Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do:

původní termín:		30.09.2024

nový termín:		06.12.2024

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| PODPISOVÁ STRANA Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 12.9.2024 elektronicky podepsáno | JC PLAN, s.r.o. Místo: Praha 18.9.2024 elektronicky podepsáno |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Jan Cehák jednatel JC PLAN, s.r.o. |