DODATEK č. 11

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK

v technických záležitostech oprávněni jednat: 	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Miroslava Lopraisová, odborný referent Pobočky Břeclav, pracoviště Hodonín

Adresa: 	nám. T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

Tel.: 	Ing. Zajíček + 420 725 002 562

Ing. Lopraisová +420 724 283 663

E-mail: 	p.zajicek@spucr.cz

m.lopraisova@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 	AGERIS s.r.o.

sídlo: 	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	RNDr. Josef Glos, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Tel.:	xxx

E-mail: 	xxx

ID DS: 	zr6jqnz

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	382293143/0300

IČ: 	25576992

DIČ: 	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 	KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 	xxx

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností

v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: 		xxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.

V souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou“ ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

Čl. I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele je v technických záležitostech oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav. Současně se mění kontaktní údaje objednatele, jak je výše uvedeno.

Čl. II.

Do fakturačního celku 3.2. Návrhové práce se vkládá nový fakturační celek 3.2.2.a Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků nad 50 ha s termínem plnění do 30. 9. 2024:

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.2.a	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků nad 50 ha

237 MJ (MJ=1 ha), cena za MJ=3000 Kč, cena bez DPH celkem 711 000,00 Kč

Rozsah prací dílčí části 3.2.2. byl výrazně navýšen okolnostmi zhotovitelem nezaviněnými, které zhotovitel nemohl předpokládat a následně ani přes svou opakovanou snahu ovlivnit.

Rozsah navýšení a cena prací byla stanovena na základě předběžného projednání s ústředím SPÚ, Odborem pozemkových úprav a Odborem veřejných zakázek, které se uskutečnilo dne 17. 6. 2024 a týkalo se způsobu vyčíslení měrných jednotek (ha) vztahujících se k výměrám opakovaně řešených parcel, jejichž způsob řešení má charakter obdobný dílčí části „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení       nad 50 ha“ položkového výkazu činností přílohy aktuální Vzorové smlouvy SPÚ. Cena za měrnou jednotku bez DPH byla stanovena jako průměrná hodnota této položky v územích obdobného charakteru a rozsahu v uplynulých dvou letech ve výši 3000 Kč/MJ. Rozsah navýšených prací činí 237 MJ.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH | 1 968 999,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 2 951 950,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH | 287 800,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH | 240 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 448 749,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 144 237,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 592 986,00 Kč |

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 11 o cenu dodatečných služeb ve výši 711 000 Kč bez DPH.

Čl. III.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Článek 4.2. se mění takto: Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.11.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- 4.2.12.	Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- 4.2.13. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Čl. IV.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 17. 9. 2024	V Brně dne 17. 9. 2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………				…………………………………………..

Ing. Renata Číhalová	RNDr. Josef Glos

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel AGERIS s.r.o.

pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Křížová

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková