# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. objednatele 1063-2022-529101 uzavřené dne 11. 11. 2022 na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Teplá vč. navazujících částí k.ú. Jankovice, k.ú Hoštec, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 28. 12. 2023 a Dodatku č. 2, ze dne 7. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená:	 Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# PREAMBULE

- Předmětem Dodatku č. 3 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Teplá u FC 6.2.5. -Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; 6.3.1. - Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.

# PŘEDMĚT DODATKU

  - Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní Cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 38 | 2 420,00 | 91 960,00 | 21 | 50 820,00 | beze změny |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 1 198 | 847,00 | 1 014 706,00 | 1201 | 1 017 247,00 | beze změny |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1 198 | 726,00 | 869 748,00 | 1201 | 871 926,00 | beze změny |

  - Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Ceny díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 257 562,00 Kč | 3 216 422,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 026 024,00 Kč | 2 030 743,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 436 326,00 Kč | 436 326,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 5 719 912,00 Kč | 5 683 491,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 201 181,52 Kč | 1 193 533,11 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 921 093,52 Kč | 6 877 024,11 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.3. Odůvodnění

V rámci zpracovávání etapy díla 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, byly zpřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve Smlouvě. Ke změně počtu měrných jednotek ve srovnání se Smlouvou došlo přesunem některých neřešených parcel z neřešených do řešeného území.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

- 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- 4.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 19. 9. 2024		Datum: 18. 9. 2024

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková	Mgr. Barbora Salátová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatelka

pro Karlovarský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Teplá – aktualizovaný