- DODATEK č. 2

- ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

- Č.j. objednatele: 758-2024-541100

- Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD

- (dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	STRABAG SIS a. s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024

tel./fax:	+420 XXXXXXXXX/ fax není

e-mail:	XXXXXXXXX

ID DS:	5k5equ5

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:	+420 XXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	801200379/0800

IČO:	45359041

DIČ:	CZ45359041 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Tímto dodatkem se na základě oznámení zhotovitele ze dne 18. 9. 2024 mění jeho název ze STRABAG Silnice a. s. na STRABAG SIS a. s., IČ: 453 59 041, ostatní identifikační údaje společnosti zůstávají beze změny a navyšuje se cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD) o vícepráce dle níže uvedeného, jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí.

Čl. I Předmět a účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklé potřeby odvodnění aktivní zóny zhotovované komunikace a z tohoto důvodu je třeba doplnit v zářezu podélné drenáže v úseku km 0,700 – 0,840 a 1,060 – k. ú. oboustranně (dle původní projektové dokumentace je navrženo odvodnění pouze jednostranné).

- Dle níže uvedeného soupisu prací byly doplněny drenáže v celkové výši 222 211,13 Kč bez DPH, tj. 268 875,47 Kč vč. DPH. Přesné navýšení jednotlivých položek týkajících se doplnění drenáží je uvedeno níže.

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s uvolňováním dna | m3 | 116,60 | 261,11 | 30 445,43 |
| 25 | AG.R-1 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu | m3 | 116,60 | 94,00 | 10 960,40 |
| 26 | 212752111 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože | m | 530,00 | 242,73 | 128 646,90 |
| 40 | 894812031 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm | kus | 10,00 | 1 952,67 | 19 526,70 |
| 41 | 894812041 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké roury DN 400 roura šachtová korugovaná. Příplatek k cenám 2031-2035 za uříznutí šachtové roury | kus | 10,00 | 416,39 | 4 163,90 |
| 42 | 894812051R | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké roury DN 400 poklop plastový (pro zatížení 12 t) | kus | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 43 | 895170201R | Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l | kus | 10,00 | 846,78 | 8 467,80 |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 222 211,13 |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  | 268 875,47 |

- Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH činí	11 045 350,15 Kč

DPH 21% činí	2 319 523,53 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 364 873,68 Kč

- Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.

Celková cena bez DPH činí	11 267 561,28 Kč

DPH 21% činí	2 366 187,87 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 633 749,15 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje, které činí:

Celková cena bez DPH činí	1 292 544,54 Kč

DPH 21% činí	271 434,35 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 563 978,89 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II Zvláštní ujednání

- Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to útvarem SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj). Důvodem byl vznik potřeby odvodnění aktivní zóny zhotovované komunikace a z tohoto důvodu bylo potřeba doplnit drenáže oboustranně (viz čl. I bod 1.).

- Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené vícepráce činí 222 211,13 Kč bez DPH (268 875,47 Kč vč. DPH), což znamená 2,01 % původní hodnoty závazku.

- O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000029).

- Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| V Liberci dne – časové razítko 25.9.2024 | V Liberci dne – dle elektronického podpisu 24.9.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |
| Objednatel Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr. Marta Srnková | Zhotovitel – STRABAG SIS a. s. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 |  |