# Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková,

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel.:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.

- Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 4. 9. 2024. V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Drchlava nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je vyhotovován návrh nového uspořádání pozemků.

Z důvodů vleklého soudního sporu a neukončeného dědického řízení po zemřelém vlastníkovi vedeném na listu vlastnictví (LV) č. 117 v k. ú. Drchlava a jeho podílu na majetku právnické osoby (LV č. 106 a 142), jejíž rozsáhlý majetek je rovněž řešen v rámci řízení, nelze v tuto chvíli předjímat výsledek tohoto sporu, a tím ani budoucí vlastníky předmětného majetku.

Vzhledem k rozsáhlosti uvedených vlastnictví by nemuselo dojít naplnění ustanovení  § 11 odst. 4 zákona 139/2002 Sb., tedy nutnosti schválení návrhu vlastníky alespoň 60 % výměry v řešeném území, a návrh pozemkové úpravy by nemohl být schválen.

Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit termín odevzdání konkrétní dílčí části dle položkového výkazu smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101, a to následovně:

- Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – nově na 28. 2. 2025.

- Tato změna termínu představuje změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Čl. II

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Cena díla se nemění.

- Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne 25. 9. 2024 | V Příbrami dne 24. 9. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |