# Dodatek č. 2

# ke SMLOUVě O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 2“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

Zastoupená: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená:        Ing. Tomášem Hořelicou, xxx, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: 		 xxx

E-mail: 		  xxx

ID datové schránky: 		  z49per3

Bankovní spojení: 		  Česká národní banka

Číslo účtu: 		  3723001/0710

DIČ: 	         CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxx

E-mail : xxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 je změna způsobu předávání digitální části Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. 7.2. se mění takto:

- 7.2 Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. Error: Reference source not found v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené objednateli;

    - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené objednateli;

    - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Vektorizace vlastnické mapy – 1x digitální vyhotovení určené objednateli;

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené objednateli určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen na digitální vyhotovení určené objednateli;

    - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené objednateli určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen na digitální vyhotovení určené objednateli;

    - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení (digitální vyhotovení určené objednateli;

    - Rozbor současného stavu – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení digitální vyhotovení určené objednateli;

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné a 2x digitální vyhotovení digitální vyhotovení určené objednateli určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení;

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení digitální vyhotovení určené objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení digitální vyhotovení určené objednateli, digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné a 1x digitální digitální vyhotovení určené objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení (digitální vyhotovení určené objednateli určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.

# Změna jednotkových položkových cen dle průměrné roční míry inflace:

Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %.

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla.

Celková hodnota navýšení dle bodu 2 dodatku č. 2 činí 181 410,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.

# Změna počtu měrných jednotek dle skutečnosti

| etapa | dílčí část | MJ | počet dle SOD | upravený počet | cena dle SOD v Kč | cena dle skutečného stavu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 519 | 522 | 207 600,- | 229 680,- |

Celková hodnota navýšení dle bodu 3 dodatku č. 2 činí 1 320,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.

# Změna Článku 3. Cena díla

Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v článku 3. Cena díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo rekapitulace ceny takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 651 280,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 1 537 470,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 229 680,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 418 430,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 717 870,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 4 136 300,30 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 999-2023-571101 objednatele a č. 17/23 zhotovitele zůstávají beze změny.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Praha

Datum: 23. 09. 2024		Datum: 23. 09. 2024

Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj		Funkce: jednatel