DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2023

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. JAVOŘÍČKO

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 385 784,

+420 724 735 783, +420 728 985 717

E-mail: 					     olomoucky.kraj@spucr.cz ;

olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, které tvoří

Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 648 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxx

Vedoucí týmu: 	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	69jg7xi

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 	2701202958/2010

DIČ: 	CZ05949416

a

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 					xxxxx

E-mail: 					xxxxx

ID datové schránky: 					3xv742d

DIČ: 			CZ 27493989

| Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Javoříčko“ ze dne 20. 9. 2023 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ (100 bm) z původních 86 MJ na 75 MJ

- 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ (100 bm)

z původní 1 MJ na 0 MJ

- 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ (100 bm) z původních 16 MJ na 7 MJ

|  | dílčí část | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 11 | 3 000 | 33 000 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 9 | 2 500 | 22 500 |
| Celkem |  |  |  |  | 75 500 |

Hodnota změn činí 75 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:

Důvodem snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla je upřesnění dle skutečnosti zjištěné při zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav a řešených pozemků v terénu oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 452 500,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 626 250,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 60 000,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 138 750,00 |
| DPH 21 % | 239 137,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 377 887,50 |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1173-2023-521101 a č. zhotovitele: 033/2023, uzavřená dne 26. 10. 2023 nemění.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 26. 9. 2024 | V Blansku dne 19. 9. 2024 |
| --- | --- |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. | Jan Raška |
| ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti Horageo s.r.o. |  |